河政请〔2019〕105号                   签发人：杨恩国

河西乡人民政府

关于河西乡勐来村养牛小区二期建设项目变更的请示

梁河县人民政府：

河西乡勐来村养牛小区二期建设项目是梁河县2019年烟草帮扶阿昌族结余资金项目（梁政复【2019】118号）之一，项目计划投入80万元，现项目已完成招投标并签订施工合同，在实施过程中，因项目建设用地问题（该宗地为2018年度卫片执法监测图斑，土地类别为基本农田），被迫停工，经乡领导班子会议研究决定，将建设内容变更为勐来村基础设施建设，特向县人民政府提出变更的请示，恳请批准为盼。

当否，请给予批示！

附：梁河县自然资源局关于勐来村护士坡养殖小区违法用地的情况说明

河西乡人民政府

2019年10月24日

河西乡党政综合办                      2019年10月24日印发