梁河县人民政府文件

梁政复〔2018〕128号

梁河县人民政府关于云南省德宏州梁河县村级光伏扶贫电站建设项目实施方案的批复

县发改局、县扶贫办：

你们报来的《关于上报云南省德宏州梁河县村级光伏扶贫电站建设项目实施方案的请示》（梁发改请〔2018〕75号）已收悉。经县人民政府研究，现批复如下：

- 一、原则同意该方案；

- 二、项目建设内容：

- （一）项目名称。云南省德宏州梁河县村级光伏扶贫电站建设项目。

- （二）建设依据。国家能源局、国务院扶贫办《关于下达“十三五”第一批光伏扶贫项目计划的通知》（国能发新能[2017]91号）文件。

- （三）项目单位。梁河县人民政府扶贫开发办公室。

- （四）项目建设地址。梁河县遮岛镇弄么村桥头、小厂乡小河头集体茶厂、平山乡勐蚌村刘家寨、曩宋乡马茂村大水平、芒东镇平坝村大鹅脑、九保乡横路村芒展、九保乡丙盖村丙盖、河西乡来连村搅拌站、河西乡帮读村下勐连高速公路取土点等9个地块，新建25座村级光伏扶贫电站。

- （五）项目建设内容和规模。新建25个贫困行政村村级光伏电站25座，涉及曩宋乡、河西乡、平山乡、芒东镇、遮岛镇、勐养镇、小厂乡、九保乡共8个乡镇。建档立卡贫困户2863户。每个村级光伏电站规模200-500千瓦，总规模11.338兆瓦，总投资估算7936.6万元，总占地约320亩。具体建设规模如下：

1.曩宋乡马茂村大水平寨子脚：曩宋乡马茂村光伏电站500kw、河西乡勐来村光伏电站500kw。

2.遮岛镇弄么村桥头：遮岛镇水箐村光伏电站500kw，遮岛镇弄么村光伏电站357kw。

3.河西乡来连村来连搅拌站：河西乡芒杏村光伏电站500kw、河西乡阳塘村光伏电站357kw。

4.河西乡下芒连老片窝高速公路取土点：河西乡三锅疆村光伏电站500kw、河西乡光平村光伏电站500kw。

5.九保乡横路村大营盘：九保乡横路村光伏电站252kw。

6.九保乡丙盖村丙盖：九保乡丙盖村光伏电站500kw、九保乡九保村光伏电站500kw。

7.小厂乡小河头集体茶厂：小厂乡友义村光伏电站500kw、小厂乡小厂村光伏电站406kw、小厂乡大邦幸村光伏电站399kw。

8.平山乡勐蚌村刘家寨：平山乡勐蚌村光伏电站500kw，平山乡天宝村光伏电站500kw。

9.芒东镇大鹅：平山乡核桃林村光伏电站500kw、平山乡小园子村光伏电站500kw、平山乡平山村光伏电站500kw、平山乡上河东村光伏电站500kw，芒东镇小寨子村光伏电站217kw、芒东镇笋子洼村光伏电站500kw、芒东镇洒坞村光伏电站350kw，勐养镇野鸭塘村光伏电站500kw、勐养镇帮歪村光伏电站500kw。

（六）项目投资估算和资金筹措。估算总投资7元每瓦×11.338兆瓦﹦7936.6万元。资金筹措：统筹各级财政资金（含财政专项扶贫资金）、整合资金、东西协作、定点帮扶和社会捐赠资金。

- （七）项目建设方式。项目采用EPC公开招投标（勘察、设计、施工总承包）方式进行，项目资金下达至相关乡（镇），中标单位到相关乡（镇）结算、报账，电站产权、收益明确到各贫困行政村。

- （八）项目建设年限。2018年度。

- （九）项目收益分配。项目规划建成投产后，发电收益资金扣除土地租金、电站运行维护成本后，按县扶贫办、相关乡（镇）和25个贫困行政村确定的建档立卡户补助名单，每户每年不低于3000元首先给予保障，其余收益资金用于村级扶贫公益项目建设。

三、县发改局、县扶贫办在实施方案批复后，要积极沟通对接，及时组织开展项目建设工作，严格督促施工进度，确保项目在2018年度建设完成。

附件：《关于上报云南省德宏州梁河县村级光伏扶贫电站建设项目实施方案的请示》（梁发改请〔2018〕75号）

梁河县人民政府

2018年6月29日

抄送：县财政局、县国土局、县住建局、县林业局、县环保局、

县政务服务管理局、县供电局、县审计局、县农业局，

遮岛镇、芒东镇、勐养镇、九保阿昌族乡、曩宋阿昌族

乡、河西乡、平山乡、小厂乡人民政府。

梁河县人民政府办公室                  2018年6月29日印