河政请〔2022〕88号                   签发人：尹宁

河西乡人民政府关于

上报梁河县平易村示范村建设项目

实施方案的请示

梁河县人民政府：

2022年度部分中央财政衔接资金项目结余资金重新安排，安排梁河县平易村示范村建设项目资金70万元，项目位于梁河县河西乡平易村，主要新建平易村4块空地基础设施，用于方便平易村群众进行各项社会活动。目前项目已完成实施方案、预算书及施工图，并于2022年11月7日在乡村振兴局经专家库三位专家评审通过，现将河西乡平易村党建村史馆项目实施方案上报给县人民政府，恳请给予批准实施为盼。

以下是梁河县平易村示范村建设项目实施方案基本内容的简略陈述。

一、项目资金文件：

梁财农〔2022〕134号-梁河县财政局关于调整下达梁财农〔2022〕90号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。

- 项目名称：梁河县平易村示范村建设项目

- 三、项目实施单位：梁河县河西乡人民政府

四、建设内容

建设平易村4块空地基础设施，其中草坪砖铺设154㎡，石材地面铺设630㎡，木质景观亭1,项，砖砌花台4项，砖砌台阶2项，排水沟1条，化粪池1个，塑料管46m，配线21m，射灯6套，方形灯4套，绿化包括金桂花、凤凰树、小叶榕、红叶石楠球、三角梅、小叶女贞球、黄金叶球、龙舌草、栽植花卉、铺种草皮等。

五、投资规模及资金来源

项目总投资为70万元。资金来源为：2022年度部分中央财政衔接资金项目结余资金。

六、项目实施进度

- 第一阶段：2022年11月初，规划编制上报。

- 第二阶段：2022年11月中旬，项目批复、下达。

- 第三阶段：2022年12月，项目下达后乡政府组织招投标，确定施工单位并组织施工。

- 第四阶段：2022年12月底，组织验收。

- 第五阶段：立卷归档管理阶段，相关原始资料收集归档，规范管理。

七、建成后效益

- 项目实施后，平易村基础设施将得到改善，为全村群众提供文化娱乐场所，方便群众进行各项社会事业，群众生活质量将显著提高，从而带动各类经济体的发展，有利于社会稳定，丰富群众的生活，引导更多的群众投身到文化娱乐健身活动中来，促进社会各项事业繁荣、健康、稳定的发展，为今后平易村乡村振兴的发展提供坚实的基础。

当否，请给予批示！

附：梁河县平易村示范村建设项目实施方案

河西乡人民政府

2022年11月14日

河西乡党政综合办                     2022年11月14日印发