梁河县平易村示范村建设项目

实

施

方

案

编制单位：河西乡人民政府

编制时间：2022年11月

梁河县平易村示范村建设项目实施方案

一、项目基本情况

1、项目名称：梁河县平易村示范村建设项目

2、项目实施单位：河西乡人民政府

3、项目建设地点：河西乡平易村

- 二、项目所在地简介

- （一）河西乡概况

河西乡位于县城西北部，地处东经98°18 ′25.9 ″，北纬24°51′19.7″，东北与曩宋阿昌族乡相连，东南与九保阿昌族乡、遮岛镇毗邻，西与九保阿昌族乡相连，西北与盈江县芒璋乡、新城乡，腾冲县中和镇为邻，因居大盈江西岸而得名，乡政府驻地距县城6公里，全乡辖邦读、芒杏、芒陇、勐来、三锅疆、阳塘、光坪、来连8个行政村，55个自然村，94个村民小组，国土面积127.78平方公里，主要居住着汉、傣、阿昌、德昂、傈僳等13种民族。2021年底全乡共有5323户21079人，其中农业户数4821户，20137人。2021年末，全乡实有耕地面积27845亩，产业发展以种植业、养殖业为主。

- （二）项目区概况

- 平易村安置点位于河西乡政府西南方向、芒陇村委会的东边，距乡政府驻地4公里，该地区无滑坡地带，周边环境较好，光照充足，地势缓平，地处城乡结合部，就医就学务工方便。平易村安置点占地132.13亩，安置点共有易地搬迁安置户247户1090人，其中：光坪村搬迁安置户数180户818人；三锅疆村搬迁安置户数61户251人；阳塘村3户11人；其余乡镇3户10人。

- 三、资金筹措

- 根据梁政复【2022】191号梁河县人民政府关于收回梁河县2022年度部分中央财政衔接项目结余资金并重新安排的批复及梁财农〔2022〕134号-梁河县财政局关于调整下达梁财农〔2022〕90号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知文件要求，安排河西乡平易村项目资金70万元，用于梁河县平易村示范村建设项目。

- 四、项目建设内容和实施进度安排

（一）项目建设内容

河西乡党委、政府高度重视梁河县平易村示范村建设项目，组织技术人员深入村寨中，与村、社干部及群众座谈、分析、充分听取群众的意见，因地制宜编制完成了规划设计，规划建设内容为：

建设平易村4块空地基础设施，其中草坪砖铺设154㎡，石材地面铺设630㎡，木质景观亭1,项，砖砌花台4项，砖砌台阶2项，排水沟1条，化粪池1个，塑料管46m，配线21m，射灯6套，方形灯4套，绿化包括金桂花、凤凰树、小叶榕、红叶石楠球、三角梅、小叶女贞球、黄金叶球、龙舌草、栽植花卉、铺种草皮等。

（二）进度工期

- 第一阶段：2022年11月初，规划编制上报。

- 第二阶段：2022年11月中旬，项目评审、批复、下达。

- 第三阶段：2022年12月，批复下达后组织招投标，确定施工单位，并开始施工。

- 第四阶段：2022年12月底，组织验收。

- 第五阶段：立卷归档管理阶段，相关原始资料收集归档，规范管理。

- 五、组织管理

（一）提高认识，加强组织领导，成立组织协调机构

河西乡党委、政府高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，领导牵头负责，落实责任，切实把控好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测，为保证项目按时、按量、按质顺利实施，经河西乡党委、政府召开专题会议研究，成立梁河县平易村示范村建设项目领导小组：

组  长：尹  宁   （乡人民政府乡长）

副组长：寸得先   （乡人民政府副乡长）

成  员：们世敏   （乡党政综合办主任）

余英泽   （乡项目办工作人员）

龚茂胜   （乡项目办工作人员）

何光顺   （乡规划中心主任）

李长锐   （乡国土所所长）

龚明艳   （乡财政所所长）

尹以浩   （平易村村支书）

- 领导小组下设办公室于乡项目办，办公室主任由寸得先兼任，领导小组的主要任务是：负责指挥、协调、组织实施项目规划、项目建设、资金筹措、质量监督、管理、初验等工作，领导小组办公室负责处理日常事务，严格按照项目批复负责项目实施的监督及组织管理。

（二）资金管理

加强资金管理，实行乡级报账制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。

（三）项目管理

在项目规划、建议、评估中充分尊重群众意愿，把政府必要的扶持与发挥群众自力更生的精神结合起来，调动群众的积极性，建立后续管理和巩固提高措施，结合村规民约的修订完善和有效实施，加强对项目实施成果的管理，以充分发挥好扶贫项目的效益。

- 1、主管单位职责

河西乡人民政府根据资金文件来制定详尽的项目实施方案，实施方案审查合格后，报县人民政府审核批复；乡人民政府根据实施方案批复文件进行招标，确定施工单位后制定各项工作措施，对项目实施进行指导,落实项目相关工作，完成初级验收，收集全部项目资料归档备查，及时上报项目实施执行情况，待县级验收。

2、施工单位职责

中标施工单位根据项目实施方案及设计图内容开展施工，按质按量，把握工期，施工过程中严格遵循施工安全管理，遇到问题及时向河西乡人民政府汇报，涉及建设内容微调的需与乡村组商量协调，不擅自改变建设内容。

- 3、监理单位职责

项目监理单位应开展现场监理工作，检查施工单位的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记录，按设计图及有关标准，对施工单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，做好监理日记、工程照片和有关的监理记录，发现问题及时要求施工方整改，并汇报乡政府。

- 六、效益分析

- 项目实施后，平易村基础设施将得到改善，为全村群众提供文化娱乐场所，方便群众进行各项社会事业，群众生活质量将显著提高，从而带动各类经济体的发展，有利于社会稳定，丰富群众的生活，引导更多的群众投身到文化娱乐健身活动中来，促进社会各项事业繁荣、健康、稳定的发展，为今后平易村乡村振兴的发展提供坚实的基础。

附件1：梁河县平易村示范村建设项目施工图

附件2：梁河县平易村示范村建设项目预算书

河西乡人民政府

2022年11月4日