
[image: image1.png]



平政请〔2021〕52号                 签发人：赵家敏
平山乡人民政府

关于对2021年梁河县平山乡勐蚌村刘家河左右堤坝防护项目实施方案的请示
县发展和改革局：

基本情况

平山乡位于梁河县城东北部，国土面积122平方公里，下辖6个村委会、49个自然村、81个村民小组，共有乡村人口4540户18157人，其中：建档立卡贫困人口1092户4338人。2014至2019年全乡脱贫出列6个贫困村，2020年贫困发生率从2014年的24.03%降至0%。

2021年梁河县平山乡勐蚌村刘家河左右堤坝防护项目工程位于平山乡勐蚌村委会境内。

二、项目建设的必要性

项目区涉及1个乡镇1个村委会，4个村民小组，受益人口达220户860人。该片区因受地理条件及自然条件的限制，自身经济基础薄弱，缺乏资金投入。片区内自然灾害频繁，群众的生命财产安全达不到保障，如刘家河冲沟掏刷严重地段威胁着人民群众生命财产及基本农田得不到保障，本次对刘家河冲沟掏刷严重地段采用M7.5浆砌石重力式治理左右岸堤坝防护全长500米。通过项目的实施，项目区基础设施滞后短板得到加强，施工期间可带动项目区108人实现就业，并从中获得劳务报酬30万元，该项目实施，势在必行。

三、项目建设主要内容及规模

M7.5浆砌石重力式治理刘家河左右坝提防护项目500米。主要工程量：土石方开挖5300立方米、土石方回填5072立方米、M7.5浆砌石4640立方米。

四、项目概算及资金来源

项目概算总投资209万元。资金来源：中央财政以工代赈资金200万元，县级自筹9万元。项目实施过程中计划支付当地群众劳务报酬30万元。

五、项目投资效益分析

项目覆盖1个乡镇1个村委会，4个村民小组，受益人口达220户860人。项目的实施，基础设施滞后短板得到加强，施工期间可带动项目区108人实现就业，并从中获得劳务报酬30万元。

当否，请示。

平山乡人民政府

                    2021年5月26日
（此页无正文）
平山乡人民政府                     2021年5月26日  


