梁河县2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金大厂乡大生基村、赵老地村村内道路及入户道路建设项目

公告
根据《梁河县人民政府关于同意2020年第一批次财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复［2020］46号）及《梁河县财政局关于提前下达贫困县2020年第二批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合［2020］15号）文件精神，梁河县2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金大厂乡大生基村、赵老地村村内道路及入户道路建设项目工程，工程于2020年4月7日开工，2020年6月4日完成建设。该工程对大厂乡大生基村、赵老地村村内道路及入户道路建设项目进行了完善建设。

建设完成大生基村村内道路及入户道路工程18件，其中：一、10cm厚C20水泥路面硬化642.68㎡；、二、15cm厚C20水泥路面硬化537.96㎡；、三、20cm厚C20水泥路面硬化275.5㎡；四、M7.5浆砌挡墙石方84.06m³；五、C20素混浇筑11.82m³；六、购安φ100PVC管5.9m；七、购安φ160PVC管20.2m；八、购安φ200PVC管8m；九、购安φ300PVC管20.53m；十、购安φ60开口U型槽1m；十一、购安1m高铁围栏35.5m；十二、老块石路面翻修恢复6.72m；十三、人工拆除15cm厚老水泥路面及拉运47.2㎡；十四、人工拆除老块石路面及老涵洞、清理垃圾及拉运等费用1项。工程造价壹拾柒万壹仟柒佰零玖元捌角整（￥171709.8元）。其中：中标资金壹拾伍万零叁佰捌拾陆元整（￥150386元）；农户自筹资金贰万零肆拾玖元整（￥20049元）；工程队赞助资金壹仟贰佰柒拾肆元捌角整（￥1274.8元）。

建设完成赵老地村村内道路及入户道路工程17件。其中：一、10cm厚C20水泥路面硬化941.17㎡；二、15cm厚C20水泥路面硬化384.99㎡；三、20cm厚C20水泥路面硬化259.19㎡；四、块石路面硬化51.66㎡；五、M7.5浆砌挡墙石方176.74m³；六、素混浇筑8.34m³；七、购安φ100PVC管10.7m；八、购安φ200PVC管6.53m；九、购安φ300PVC管5.75m；十、老块石路面翻修恢复5㎡；十一、拉运、回填土方55m³；十二、路面调平110m；十三、建设护水埂29m；十四、切路通沟（水）1项；十五、人工拆除、清理及拉运等费用1项；十六、水泥砂浆沟底硬化14.79㎡；十七、购安钢筋篱笆1.5㎡。工程造价贰拾壹万零伍佰伍拾伍元整（￥210555元）。其中：中标资金壹拾捌万捌仟零壹拾陆元玖角整（￥188016.9元）；农户自筹资金贰万零陆佰贰拾贰元肆角整（￥20622.4元）；工程队赞助资金壹仟玖佰壹拾伍元柒角整（￥1915.7元）。

合计建设完成大生基村、赵老地村村内道路及入户道路工程35件。 其中：一、10cm厚水泥路面硬化1583.85㎡；二、15cm厚水泥路面硬化922.95㎡；三、20cm厚水泥路面硬化534.69㎡；四、块石路面硬化51.66㎡；五、M7.5浆砌挡墙石方260.8m³；六、C20素混浇筑20.16m³；七、购安φ100PVC管16.6m；八、购安φ160PVC管20.2m；九、购安φ200PVC管14.53m；十、购安φ300PVC管26.28m；十一、购安φ60开口U型槽1m；十二、购安1m高铁围栏35.5m；十三、老块石路面翻修恢复11.72㎡；十四、人工拆除老块石路面及老涵洞、清理垃圾及拉运等费用1项；十五、人工拆除15cm厚老水泥路面及拉运47.2㎡；十六、拉运、回填土方55m³；十七、路面调平110m；十八、建设护水埂29m；十九、切路通沟(水）1项；二十、人工拆除、清理及拉运等费用1项；二十一、水泥砂浆沟底硬化14.79㎡；二十二、购安钢筋篱笆1.5㎡。工程已于2020年6月7日通过乡级初步验收并结算，工程总造价叁拾捌万贰仟贰佰陆拾肆元捌角整（￥382264.8元）。其中：中标资金叁拾叁万捌仟肆佰零贰元玖角整（￥338402.9元）；农户自筹资金肆万零陆佰柒拾壹元肆角整（￥40671.4元）；工程队赞助叁仟壹佰玖拾元伍角整（￥3190.5元）。
对以上建设内容，若有异议者，请于2020年6月16日以前向大厂乡人民政府提出，联系电话：0692-6955010。

                                     大厂乡人民政府

                          2020年6月7日

PAGE  


