梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农

资金九保乡村内道路建设项目

实

施

方

案

实施单位：九保阿昌族乡人民政府

编制时间：2019年9月

梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农

资金九保乡村内道路建设项目实施方案

九保阿昌族乡是全国3个阿昌族乡之一，是全国阿昌族聚居的主要地区。阿昌族是中国云南境内最早的世居民族之一。位于梁河县东北部。全乡最低海拔1064米，最高海拔2304米,是腾陇公路线上的一个重要枢纽，有梁河县“北大门”著称，交通便利。全乡辖6个村委会，39个自然村，67个村民小组。2018年末，全乡总户数3933户，乡村总人口15691人，其中：阿昌族988户，3877人，占总人口的26%。安乐村、丙盖村、勐科村为阿昌族聚居村。2017年末，全乡实有耕地面积22141亩，其中：水田10391亩，旱地11750亩，人均耕地1.42亩。2017年实现农村经济总收入17528万元，人均口粮398公斤，农民人均纯收入7808元。

梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目规划投资52万元。根据《梁河县扶贫开发领导小组关于探索调动群众积极性加快项目建设的实施方案》（梁开组〔2019〕12号）文件，要求“对一些等级要求不高的村内道路、人居环境提升等农村基础设施建设项目，探索采取补助原材料（如：水泥、砂石），租用设备、技术服务等方式，由乡村两级组织群众投工投劳参与项目建设，增强群众内生动力……提高扶贫效益”等等相关要求。项目前期工作已完成，现将项目实施方案编制如下：

一、项目立项文件根据:《梁河县人民政府关于2019年专项扶贫统筹整合涉农资金方案的批复》（梁政复〔2019〕189号）、《梁河县财政局关于下达2019年第十一批中央统筹整合涉农资金的通知》（梁财整合〔2019〕23号）文件，下达九保阿昌族乡人民政府2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保乡村内道路建设项目资金52万元。。

二、项目名称：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金九保村村内道路建设项目（项目库编号：191—2845）

三、项目实施单位：九保阿昌族乡人民政府

四、项目实施法人代表：梁昌才

项目实施负责人：段必凯

项目具体负责人：赵兴郓  杨兰聪  郭彩发

五、项目建设地点：安乐村委会

六、路面类型：混凝土路面。

七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源

（一）资金使用计划：项目总投资52万元，其中：建设材料采购及设备技术服务费51.05万元，占总投资的98%；按相关依据提取1%的项目管理前期费用0.51万元，占总投资的1%；预留资金0.44万元（用于不可预见的支出）,占总投资的0.9%。

（二）主要建设内容：

建设道路总长3736.5米。其中：浇筑C20混凝土路面3353平方米（平均厚度不低于10cm），长2235米，平均宽1.5米；浇筑C20混凝土路面2840平方米（平均厚度不低于20cm），长1420米，平均宽2米。

（三）资金来源：项目总投资52万元，其中：梁河县2019年第十一批中央统筹整合涉农资金52万元。

（四）附：项目投资概算表（注：项目投资以甲乙双方签订合同价为准）。

| 项目投资概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 结 构 类 型 | 建筑面积 （㎡） | 费率 | 概算金额 （万元） | 备 注 |
| 一 | 建筑安装工程费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 村内道路工程建设 | 路面铺设 |  |  | 49.05 | 采购材料 |
| 2 | 工程建设 | 技术服务 |  |  | 2 | 设备及技术服务 |
|  | 合计 |  |  |  | 51.05 |  |
| 二 | 工程建设及其它费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程监理服务费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程设计费 |  |  | 1% | 0.51 | 包干价 |
| 3 | 工程造价咨询费 |  |  |  |  | 包干价 |
| 4 | 实体检测 |  |  |  |  |  |
| 5 | 审计费用 |  |  |  |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  | 0.51 |  |
| 三 | 预留资金 |  |  |  | 0.44 |  |
| 四 | 总投资 | （一＋二＋三） |  |  | 52 |  |

八、项目实施进度计划

（一）2019年8月底完成项目的前期工作；

（二）项目计划于2019年9月底完成招标进场施工，2019年11月底完成项目建设。

（三）计划2019年12月15日前全部建设完成交付使用。

九、资金支付方式

（一）实行乡级报账制，采购费用按供货合同，待乡级初级验收通过后，按程序完成报账手续，并按要求报请县人民政府进行县级验收。货款拨付后缴纳3%质量保证金，待质保期满后不计利息一次性退还质保金。

（二）技术服务费待乡级初验后按财务相关规定一次性支付。

十、项目参建单位

（一）设计公司：根据《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》，因时间紧，采用委托具有道路交通设计资质的公司负责施工图设计工作。

因考虑项目前期费用不足及项目为村内零星散碎路段构成的特殊性，同时为节约扶贫资金成本。该项目设计深度参考交通部门的路基、路面设计规范，按照交通部门的施工图简易设计执行。需提供设计总说明、平面示意图、相关工程数量表和土石方、挡墙（平、纵、横）、涵洞、排水沟、路面等结构图并附施工图预算，不再进行项目的地质勘查、实体检测工作。

（二）招投标代理公司：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的招标代理公司。

（三）造价咨询公司：根据招投标法和《德宏州2019年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的造价咨询公司。

（四）技术服务单位：根据招投标法，选取相应具有资质的施工单位组织实施。

（五）监理单位：根据项目特殊性，工程质量由村级质量监督小组、技术服务方进行工程质量监督。

（六）审计单位：由上级部门确定。

十一、责任主体

（一）责任单位：梁河县九保阿昌族乡人民政府。

（二）实施单位：九保阿昌族乡人民政府

（三）具体责任人:梁昌才、罗本统、段必凯、赵兴郓。

十二、保障措施

（一）由梁河县脱贫办负责监督指导工作。

（二）梁河县九保阿昌族乡人民政府负责实施并进行工程监管。

（三）县财政局负责资金监管。

（四）项目完工后，乡人民政府进行初验，并报请县人民政府组织相关部门人员按程序进行项目验收工作。

十三、公示公告

项目收到资金下达文件后，及时将文件在相关网站以及党务公开栏进行公示，项目竣工验收后及时将资金使用情况以及完成工程量进行公告并接受群众监督，做到事前公示时候公告。

十四、建成后效益分析

通过项目的实施，进一步解决项目建设区域80户342人群众行路难、子女上学、外出看病问题。极大地改变项目区交通不便的状况，改善村民的生产生活条件，加快农业产业化和新农村建设步伐。人居环境得到进一步整治，生活环境得到提升，进一步促进村域经济的进一步发展，使生产资料和农副产品购销更加快捷，促进农村经济的发展。大力拓宽市场信息的传播渠道，使广大村民能够及时地掌握各类经济信息，有针对性地开展生产经营活动。强力推进道路交通基础设施的完善，对该区域的乡村旅游开发和二三产业的发展壮大起到积极的推进作用，加快了乡村振兴步伐，助力脱贫攻坚。

梁河县九保阿昌族乡人民政府

2019年9月18日