附件1:

梁河县2019年烟草帮扶结余资金

横路丙盖垃圾处理设备采购及电力供应项目实施方案

九保阿昌族乡是全国3个阿昌族乡之一，是全国阿昌族聚居的主要地区。九保阿昌族乡是全国3个阿昌族乡之一，是全国阿昌族聚居的主要地区。阿昌族是中国云南境内最早的世居民族之一。位于梁河县东北部。全乡最低海拔1064米，最高海拔2304米,是腾陇公路线上的一个重要枢纽，有梁河县“北大门”著称，交通便利。全乡辖6个村委会，39个自然村，67个村民小组。2018年末，全乡总户数3933户，乡村总人口15691人，其中：阿昌族988户，3877人，占总人口的26%。横路村、丙盖村、勐科村为阿昌族聚居村。2017年末，全乡实有耕地面积22141亩，其中：水田10391亩，旱地11750亩，人均耕地1.42亩。2017年实现农村经济总收入17528万元，人均口粮398公斤，农民人均纯收入7808元。

梁河县2019年烟草帮扶结余资金横路村、丙盖村垃圾处理设备采购及电力供应项目总投资37万元，项目前期工作已完成，现将项目实施方案编制如下：

一、项目立项文件：《德宏州财政局关于下达专项资金的通知》（德财预〔2018〕557号）、《梁河县脱贫攻坚指挥部关于下达梁河县2019年阿昌族烟草帮扶项目结余资金使用计划的通知》。

二、项目名称：梁河县2019年烟草帮扶结余资金横路村、丙盖村垃圾处理设备采购及电力供应项目

三、项目实施单位：梁河县九保阿昌族乡人民政府

四、法人代表：梁昌才。

项目负责人：段必凯。

项目具体负责人：赵兴郓  杨兰聪  郭彩发

五、项目建设地点：横路村6个村民小组、丙盖村8个村民小组

六、采购类型：分散采购。

七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源

（一）垃圾运输车2辆、购买简便垃圾箱28个：

1.项目规划购买垃圾运输车2辆，型号为微型钩背车（载重量一吨），单价7万元(含保险)，总投资14万元，用于运输横路村6个村民小组、丙盖村8个村民小组垃圾箱所收集的垃圾。

2.项目规划购买简便垃圾箱28个，总投资17万元。其中：丙盖组放置3个，永和组放置3个，那峦昌社组放置3个，那峦傣社组放置2个，横路组放置3个，曹家寨组放置2个，沙坡自然村放置3个，马脖子组放置1个，永联组放置1个，芒展自然村（含泉兴村）放置5个、龙盘山新村放置2个。

（二）电力供应项目。总投资6万元，其中，横路村垃圾电热解厂电力供应5万元；横路小学电力供应1万元。由于该部分工程资金量小，直接委托有相关资质的公司实施。

(三）资金来源：中国烟草总公司云南省公司帮扶专项资金。

八、项目实施进度计划

（一）2019年4月初完成项目的前期工作；

（二）项目计划于2019年4月底前完成政府采购。

（三）计划2019年7月30日前项目建设完成并交付使用。

九、资金支付方式

（一）垃圾设备采购部分，按照政府采购法及招投标相关程序，确定供货方后按合同约定进行支付。

（二）电力供应部分待施工完成后进行支付。

（三）审计结算后，除预留5%的质量保证金外，剩余价款一次性支付至审计结算认定价格。

（四）设备交验后一年，若无工程质量问题，经供货方提出申请，采购单位复检无异议后不计利息退回5％质量保证金。

十、项目参建单位

（一）设计公司：因项目特殊，垃圾设备采购参数参照2016年度勐宋村垃圾处理设备采购相关参数。电力供应部分具体按照工程所需进行施工，不另行设计，施工内容经乡政府及施工方共同商议后，确定建设内容。

（二）招投标代理公司：按《中华人民共和国政府采购法》及《德宏州人民政府关于印发德宏州2019年政府集中采购目录及标准的通知》（德政办发〔2019〕11号）相关规定，委托梁河骏腾招投标公司进行。

（三）为了推进项目进度，项目建设造价根据住建局采购标准进行采购，不再进行中介造价公司进行预算。

（四）施工单位：因电力供应部分资金量小，直接委托德宏秦瑞电力工程有限责任公司实施。

（五）监理单位：因项目特殊，不另行聘请监理单位。

（六）审计单位：由上级部门确定。

十一、责任主体

（一）责任单位：梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办、梁河县九保阿昌族乡人民政府。

（二）具体责任人参照：《梁河县脱贫攻坚指挥部关于下达梁河县2019年阿昌族烟草帮扶项目结余资金使用计划的通知》及附件。

十二、保障措施

（一）由梁河县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办负责监督指导工作。

（二）梁河县九保乡项目办配合上级单位进行监管。

（三）项目完工后，县脱贫攻坚指挥部社会帮扶办、九保乡负责组织相关人员按程序进行工程质量验收。

（四）根据实际情况，由梁河县脱贫攻坚指挥部负社会帮扶办责组织验收人员，按计划进行项目总体验收工作。

十三、建成后效益分析

通过项目的实施，进一步防止农村固体废弃物垃圾处理不当导致的土壤、水体及大气的污染。防止农村垃圾破坏农村生态环境。有效防止蚊蝇滋生，降低细菌滋生条件，保障群众的身体健康。美化乡村环境，提升群众生活水平，群众环保意识得到进一步加强，群众综合素质进一步提升，群众的环保主人翁意识大幅增强，自觉参与环境保护。

附：《梁河县2019年烟草帮扶结余资金横路村丙盖村垃圾处理设备采购技术参数》

梁河县九保阿昌族乡

2019年4月10日

附件：

梁河县九保乡横路、丙盖村垃圾处理设备购置项目

（一）3m3车厢可卸式垃圾车

主要技术参数

| 外形尺寸(长×宽×高) | ≤4630mm×1620mm×1945mm |
| --- | --- |
| 底盘 | 采用国内知名二类汽车底盘 |
| 排放标准 | 国五排放 |
| 发动机 | LJ469Q-1AE9或优于该发动机 |
| 发动机功率kW | ≥64 |
| 燃料种类 | 汽油 |
| 最高车速 | ≥115 km/h |
| 最大总质量 | ≤2545 kg |
| 整车整备质量 | ≤1310 kg |
| 额定质量 | ≥1105mm |
| 轴距 | ≥3070 mm |
| 前悬/后悬 | ≥605/955mm |
| 接近角/离去角 | ≤39/20(°) |
| 卸料工作循环时间 | ≤45 s |
| 勾臂起吊 | ≥1.5 T |
| 液压系统最大压力 | 16 MPa |
| 取力器操作方式 | 手动 |
| 工作机构操纵方式 | 手动/自动 |
| 备注 | 必须与2016年勐宋垃圾处理设备采购垃圾箱配套 |

主要性能及特点

1.要求 垃圾车整体结构布置合理，具有很好的可维护性；液压油箱、管路及电气管路排列整齐有序，便于故障查找和元件更换；各零部件设计时经过了充分考虑，保留了足够的维修空间。

2.要求 垃圾车采用大量的优质进口元件和国内一流质量的配件，确保产品质量，大大减少产品的故障率。

（二）3m3车厢可卸式垃圾箱

主要技术参数

| 箱体材质 | 箱体材质(昆钢或优于): 主体材质采用Q345A，通用型材质采用Q235A，箱体骨架材料采用60mm*40mm*2mm的矩管，后门框骨架采用50mm*30mm*2mm的矩管 |
| --- | --- |
| 箱体结构 | 箱体结构：整体边板及侧后门均采用模具冲压成型，上下梯形，保证整体美观；投料门铰链反扣顶板横梁，进料口设置导流槽，防止雨水进入或渗入箱体内部，进料门开口角度为90° |
| 角铁 | ≥1.50mm |
| 容积 | ≥3m3 |
| 底板厚度 | ≥3 mm |
| 顶板厚度 | ≥1.5mm |
| 侧板厚度 | ≥2.0mm |
| 侧开门 | 双气弹簧开启 |
| 侧门数量 | 2扇 |
| 后门 | ≥2.0mm 加装专用汽车密封条 |
| 前轮 | 重载双刹万向轮 |
| 后轮 | 高强度实心钢轮 |
| 底漆 | 环氧树脂附锌底漆 |
| 面漆 | 汽车专用烤漆 |
| 箱体内部 | 玻璃钢防腐 |
| 备注 | 必须与2016年勐宋垃圾处理设备采购的垃圾车配套 |

（三）评审标准

| 项目 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的报价为基准价,价格分为满分30分，其他投标人的价格得分：投标报价得分=(基准价/投标报价)*30，投标报价超过预算的为无效报价。 |
| 产品技术参数响应评审 | 20分 | 完全满足招标文件技术参数要求的得20分，技术参数要求不满足的每项扣2分，分值扣完为止。 注：投标产品必须符合最新现行国家和行业标准，满足采购方技术参数需求，一次性验收合格；投标产品实物技术参数必须与工信部公告及合格证完全一致，否则按虚假响应废标处理而重新选择中标供应商。 |
| 售后服务能力评审 | 20分 | 为充分保证项目售后服务的质量，投标人具有二类及以上售后服务资质，拥有维修服务人员资质证书满足二类及以上资质的得10分，不满足一项扣5分，分值扣完为止。 注：需提供投标人二类及以上道路运输许可证及维修资质铜牌证明，售后服务人员从业证书扫描件，否则不得分。 |
| 售后服务保障体系 | 5分 | 根据投标人售后服务保障体系： 1投标人售后服务保障体系好，并列出具体详细的保证措施且保证措施合理的得5分； 2、投标人售后服务保障体系一般，并列出具体的保证措施的得3分； 3、投标人售后服务保障体系差，保障措施不具体，保证措施存在问题得1分。 |
| 业绩 | 10分 | 评标委员会根据投标人提供2015年至今云南省同类项目业绩，50个及以上的得10分，30-49个的得8分，10-29个的得5分，1-9个的得2分，不提供的不得分。 注：提供证明材料[证明材料是指提供中标通知书或合同书扫描件（包括项目名称、中标日期、采购单位联系人及电话一览表）；若代理商参加投标的，设备生产厂的业绩不能算作代理商的业绩。不提供的不得分。 |
| 公司实力 | 15分 | 1、投标人提供2017年经第三方审计的《财务报表》的得5分，不提供的不得分。 2、投标人提供近年内任意连续6个月依法纳税的得5分，不提供的不得分。 3、投标人提供近年内连续6个月依法缴纳社会养老保险的得5 分。不提供的不得分。 |