梁河县九保乡九保村沙坝人居环境综合提升建设项目

实

施

方

案

实施单位：九保阿昌族乡人民政府

编制时间：2022年11月28日

梁河县九保乡九保村沙坝人居环境综合

提升建设项目实施方案

乡村要振兴，环境是底色。改善农村人居环境，是实施乡村振兴战略的重点任务，是广大农民群众的深切期盼。坚持以人民为中心的发展思想，践行绿水青山就是金山银山的理念，按照全县加快全面推进乡村振兴部署会要求，深入开展“护河爱水、清洁家园”行动，全面提升农村人居环境质量，加快建设生态宜居美丽乡村，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力支撑。根据《梁河县财政局关于调整下达梁财农〔2022〕90号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2022〕134号），结合项目区实际，特编制本实施方案。

一、项目区基本情况

九保阿昌族乡是全国3个阿昌族乡之一，是全国阿昌族聚居的主要地区。位于梁河县东北部。全乡最低海拔1064米，最高海拔2304米,是腾陇公路线上的一个重要枢纽，有梁河县“北大门”著称，交通便利。全乡辖6个村委会，39个自然村，67个村民小组。项目区属九保阿昌族乡九保村委会，是乡政府驻地，距县城2.5公里。全村辖4个自然村16个村民小组，现有968户3734人。共有耕地面积3947.74亩，其中：水田3943.23亩，旱地4.51亩，人均耕地1.06亩。全村以养殖、水稻、烤烟种植、商贸为主。

二、指导思想

全面贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实新发展理念，实施乡村振兴战略，坚持农业农村优先发展，坚持绿水青山就是金山银山，顺应广大农民过上美好生活的期待，统筹城乡发展，统筹生产生活生态，以建设美丽宜居村庄为导向，以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，动员各方力量，整合各种资源，强化各项举措，加快补齐农村人居环境突出短板，为如期实现全面建成小康社会目标打下坚实基础。

三、项目概述

本项目建设地点位于九保阿昌族乡九保村沙坝自然村，项目区涉及沙坝自然村、管家寨自然村共199户710人及云南梁诚农业科技有限公司、宝玉标场等周边企业。根据上级要求和勘测设计结果，本项目建设内容为村内道路硬化改造，分为一期和二期，一期工程为原梁河糖厂白糖仓库至腾陇公路段道路建设，总长280米；二期为管家寨大门口至腾陇公路，总长为305米。结合社会经济发展，道路参照四级公路标准进行建设，公路设计速度：V=20km/h；设计交通量（小客车）：648辆/日；路基宽度：7.5m；纵坡及坡长：最大纵坡：8％；最短坡长：60米；圆曲线半径：一般最小半径30m；路面类型：沥青混凝土路面；路拱横坡：行车道横坡2%，路肩横坡3%；设计汽车荷载等级：公路-Ⅱ级；地震动峰值加速度系数（g）：0.2g；交通工程及沿线设施等级：B级。

四、项目编制依据

（一）《梁河县人民政府办公室关于印发梁河县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目管理办法》（梁政办发〔2022〕23号）；

（二）《梁河县财政局关于调整下达梁财农〔2022〕90号中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（梁财农〔2022〕134号）；

（三）《中华人民共和国政府采购法》；

（四）公路建设相关标准及规范。

四、项目名称

项目名称：梁河县九保乡九保村沙坝人居环境综合提升建设项目。

项目地点：九保乡九保村委会沙坝自然村

五、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源

（一）项目建设主要内容

建设村内道路585米，路基宽度7.5m；路面类型：沥青混凝土路面；边沟及相关附属设施建设。（详见施工设计图）

（二）资金使用计划

项目规划总投资359.52万元，其中建安费355.52万元，均为中央财政衔接资金，占总投资的98.89%；工程前期费用4万元（其他财政资金4万元），占总投资的1.11%。（详见工程概算表）

| 梁河县九保乡九保村沙坝人居环境综合提升建设项目资金概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 结 构 类 型 | 规模 （m） | 综合单价 （元/m） | 概算金额 （万元） | 备 注 |
| 一 | 建筑安装工程费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 建安费 | 沥青混凝土 | 585 | 6077.26 | 355.52 | 含边沟、路基等附属 |
| 11 | 小计 |  |  |  | 355.52 |  |
| 二 | 工程前期费用 |  |  |  |  |  |
| 1 | 设计费用 |  |  |  | 0 |  |
| 2 | 监理费用 |  |  |  | 3 | 包干价 |
| 3 | 造价咨询费用 |  |  |  | 0 |  |
| 4 | 审计费用 |  |  |  | 1 | 包干价 |
| 4 | 小计 |  |  |  | 4 |  |
| 三 | 合计 | 一+二 |  |  | 359.52 |  |

（三）资金来源

项目总规划资金359.52万元，其中：2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金355.52万元（建安费355.52万元）；其他财政资金4万元，均为前期费用。

六、实施计划

（一）2022年11月完成项目的前期工作；

（二）2023年2月15日完成项目建设（根据实际招投标时间顺延）。

（三）2023年2月25日前完成验收。

七、组织管理

（一）提高认识，加强组织领导，成立组织协调机构

为加快梁河县九保乡九保村沙坝人居环境综合提升建设项目推进，切实发挥项目资金效益，乡党委政府高度重视，建立责任制，将责任和任务落到实处，切实把好资金、项目、统筹、质量“四关”，并对项目建设和资金运行情况进行全程跟踪监测的要求，为保证项目按时、按质顺利实施，经研究决定成立梁河县九保乡九保村沙坝人居环境综合提升建设项目实施领导小组：

组  长：赵兴卯  乡党委副书记、乡长

副组长：杨恩平  乡党委副书记

寸宏丽  乡党委委员、纪委书记

成  员：张  晋  乡财政所所长

张自立  乡乡村振兴办人员

赵兴郓  乡项目办副主任

郭有宽  乡农业综合服务中心副主任

陈  明  乡农业综合服务中心副主任

张忠含  九保村党总支书记兼主任

杜朝鹏  九保村驻村第一书记

领导小组下设办公室于乡项目办，办公室主任由赵兴郓同志担任，领导小组负责沟通协调县直行业部门、财务主管部门，严格按照项目资金管理要求负责项目实施的监督及组织管理，领导小组办公室负责处理日常事务。

（二）项目资金管理

加强资金管理，实行乡级报账管理运行体制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对项目资金严格按财政专项资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行要全程跟踪监测，并按照项目实施公开资金使用情况。

（三）项目管理

1.项目单位职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理和项目实施，落实责任制，确保项目的顺利实施。

（1）县农业农村局：负责指导项目的评审，项目实施的监督、检查、指导。

（2）县财政局：负责项目资金使用的监督、检查、跟踪问效工作，做到专款专用并及时拨付。

（3）技术依托单位：县农业农村局、县交通运输局对项目实施进行技术指导。

（4）乡人民政府：制定详尽的项目实施方案，上报县直行业部门，县直行业部门组织相关人员对项目实施方案进行评审，评审通过后报县人民政府审批后，乡项目办根据审批后的方案组织实施。制定各项工作措施，落实项目相关工作，完成乡级验收兑付项目资金，收集全部项目资料归档备查，按时上报项目实施执行情况。

（5）项目竣工后，及时组织验收，及时移交，完善好项目管理和维护。

2.参建单位

⑴设计公司：根据《云南省2021年政府集中采购目录及标准》，采用直接委托具有相应设计资质的公司负责施工图设计工作。

⑵招投标代理公司：根据招投标法和《云南省2021年政府集中采购目录及标准》，直接委托具有相应资质的招标代理公司。

⑶造价咨询公司：根据招投标法和《云南省2021年政府集中采购目录及标准》，直接委托具有相应资质的造价咨询公司。

⑷施工单位：根据《中华人民共和国政府采购法》，采取竞争性磋商方式选取具有相应资质的施工单位组织实施。

⑸监理单位：根据《云南省2021年政府集中采购目录及标准》，直接委托具有相应资质的第三方公司进行监理。

⑹审计单位：根据《云南省2021年政府集中采购目录及标准》，采取直接委托方式委托第三方进行审计。

（五）项目档案管理

在项目实施过程中，注重记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，直到审计结束完成归档，完整地保存起来。

（六）资金支付方式

⑴项目的前期费用按合同约定进行支付。

⑵项目工程款按照合同约定拨付。

九、效益分析

（一）经济效益。通过项目实施后，资产产权归村委会集体所有。项目覆盖项目199户农户710人，脱贫建档立卡户17户57人，进一步为项目区群众提供出行便利，增强项目区群众产业发展后劲。项目建设完成后，项目辐射云南梁诚农业科技有限公司、宝玉标场等周边企业，改善营商环境，带动项目区群众开展餐饮等服务业，拓宽群众增收渠道，加快推进项目区经济社会发展速度。

（二）社会效益。通过项目实施后，使人民生活水平进一步提高，改善项目区的基本生产生活条件。降低群众出行成本，增加农户收入，增强群众获得感和幸福感，稳定农村社会。

（三）生态效益。通过项目实施，进一步改善群众人居环境，提升群众生活质量，降低汽车尾气排放。增加群众收入将激励群众保护耕地，投入更多精力保护绿水青山，进一步推进产业结构的优化，有利于群众收集农业废弃物收集，减少农业面源污染，保护项目区生态环境。

九保阿昌族乡人民政府                                                          2022年11月28日