梁河县地方公路管理段

关于请求对2020年农村公路养护工程日常养护、小修工程进行审批并批准上报大中修计划的请示 

梁河县交通运输局：
根据《云南省农村公路养护管理办法》、《云南省2020年农村公路养护工程省级补助资金计划表》和州级关于2020年农村公路养护工程实施计划及资金安排的通知要求，我段结合2018年我县的农村公路养护里程及资金预算，现将我县2020年农村公路养护工程日常养护、小修及大中修计划安排情况报告如下：

一、日常养护：（170.15万元)

(一)县道391.869公里,预算资金101.89万元;

(二)乡道376.539公里,预算资金45.18万元;

(三)村道230.835公里,预算资金23.08万元。

二、小修工程：（150.36万元）

（一）路面工程（176万元）

1、县道（136万元）

沙龙线处理沥青路面坑塘和沉陷2000平方米，预算资金34万元；

瑞三线处理沥青路面坑塘和沉陷3000平方米，预算资金51万元；

芒东东岸线处理预制块坑塘、沉陷和车辙2400平方米，预算资金30万元；

水勐线处理预制块坑塘、沉陷和车辙1655平方米，预算资金21万元；

乡道（40万元）

建制村通畅公路路面修复3200平方米，预算资金40万元。
（二）路基防护工程（18万元），其中：

1、下丝线挡墙63立方米/1处，预算资金2.5万元；

2、河西线63立方米/1处，预算资金2.5万元；

3、芒彦至翁冷公路挡墙、边沟、涵洞75立方米/1处，预算资金3万元；

4、对面坡公路挡墙105立方米/1处，预算资金4万元；

5、和平公路挡墙152立方米/1处，预算资金6万元。

（二）沿线设施(8万元)

1、标志牌2万元;
2、绿化工程6万元。

 (三)其他（57万元）

1、水毁应急抢险（清坍）20万元；

2、水毁修复工程（路基防护）10万元;

3、桥梁维护维修费27万元。

三、大中修工程：(204.7万元)

（一）勐养至新华公路路面大修工程124.8万元;

（二）九保至小厂公路绿化中修工程28.9万元;

（三）遮岛至小厂公路绿化中修工程51万元。

四、工程管理各项费用（县级配套资金31.57万元）

（一）委托业务费：23万元，主要用于支付养护工程、危桥改造工程和安全生命防护工程评定、勘察设计费、监理费、检测费等；

（二）公务接待费：2万元；

（三）公务车辆运行维护费：2万元；

（四）差旅费：2万元；

（五）其他交通费：1.57万元；

（六）会议费：0.5万元；

（七）培训费:0.5万元。

上述四项内容共计划使用2020年农村公路养护工程补助资金663.72万元，其中省补资金449万元，州级配套86万元，县级配套128.72万元。现呈报县交通运输局，恳请贵局对2020年农村公路养护工程中日常养护及小修工程计划进行审批,对上报州局的大中修计划给予批准。并恳请县交通运输局根据农村公路养护资金管理规定及养护工程实施期及时安排资金，以促使我段2020年各项养护工程能按质、按量、按期的顺利开工建设，圆满完成2020年各项养护修复任务。

此请示妥否，请批示！

附:1、梁河县2020年大修计划明细表

2、梁河县2020年小修日常保养工程预算工程量清单

                       梁河县地方公路管理段

                           2020年4月2日
