梁河县退耕还林政策补助到期森林抚育补助资金建设项目实施方案

梁河县林业和草原局

2022年5月

项目名称：梁河县退耕还林政策补助到期森林抚育补助

资金建设项目

项目法人代表：段双宝（县林业和草原局局长）

编制单位：梁河县林业和草原局

技术负责人：李玲艳、吴小魏

编制人员：李玲艳、熊开伟、张彦愉

技术支撑单位：梁河县林业调查规划设计队

梁河县林业和草原局参加人员：

饶万邦、蔺应礼、熊开伟、周红明、王玉锁、赵静、许平、唐永乐、杨双东、何明垄、晏照磊、张如才、宋庆仙、吴小魏、付倩、赵兴如、杨荣嵘、思治明。

目录

一、总体要求	1

二、项目概况	1

三、建设内容	1

四、建设投资	2

五、组织管理	3

六、效益分析	4

- 一、总体要求

实施退耕还林是我国生态环境保护与建设的重大工程，是惠民济民，加快退耕区农民脱贫致富的有效途径，我县自2002年启动工程以来，工程建设取得明显成效，对加快我县林草产业发展，改善生态环境，优化农村产业结构，增加农民收入，推进我县生态文明建设又好又快发展，奠定了坚实的基础。

- 二、项目概况

- （一）资金来源：《梁河县财政局关于下达2022年中央财政林业改革发展资金的通知》（梁财综〔2022〕45号），下达我县森林抚育（森林资源培育）资金34万元。

- （二）项目名称：梁河县退耕还林政策补助到期森林抚育补助资金建设项目。

（三）项目实施单位：梁河县林业和草原局

（四）项目法人代表：段双宝

（五）单位地址：梁河县遮岛镇滨河路91号

（六）项目建设规模及地点：对2002年度、2003年度、2005年内实施的1.7万亩退耕地还林保存合格地块进行补助，项目涉及全县9个乡镇，53个行政村（社区），5855户退耕户。

（七）项目建设期限：2022年5月—11月

- 三、建设内容

对全县1.7万亩退耕地还林保存合格地块进行补助，补助标准为20元/亩。

- 四、建设投资

项目总投资34万元。资金来源为2022年第一批中央财政专项扶贫资金34万元，补助资金具体详见投资计划表：

| 投资计划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：亩，元/亩，元，个，户 |  |  |
| 乡 镇 | 退耕 年度 | 退耕 面积 | 补助 标准 | 补助金额 | 涉及行 政村个数 | 退耕户数 |
| 遮岛镇 | 2002 | 1933.4 | 20 | 38668 | 6（2个村4 个社区） | 326 |
|  | 2005 | 54 | 20 | 1080 |  |  |
| 小 计 |  | 1987.4 | 20 | 39748 |  |  |
| 芒动镇 | 2002 | 40 | 20 | 800 | 7 | 553 |
|  | 2003 | 1908 | 20 | 38160 |  |  |
|  | 2005 | 586.7 | 20 | 11734 |  |  |
| 小 计 |  | 2534.7 | 20 | 50694 |  |  |
| 勐养镇 | 2002 | 533.9 | 20 | 10678 | 6 | 451 |
|  | 2003 | 1199.5 | 20 | 23990 |  |  |
|  | 2005 | 132 | 20 | 2640 |  |  |
| 小 计 |  | 1865.4 | 20 | 37308 |  |  |
| 河西乡 | 2003 | 2532.48 | 20 | 50649.6 | 6 | 771 |
|  | 2005 | 577 | 20 | 11540 |  |  |
| 小 计 |  | 3109.48 | 20 | 62189.6 |  |  |
| 九保乡 | 2002 | 371 | 20 | 7420 | 6 | 330 |
|  | 2003 | 664 | 20 | 13280 |  |  |
|  | 2005 | 316 | 20 | 6320 |  |  |
| 小 计 |  | 1351 | 20 | 27020 |  |  |
| 曩宋乡 | 2003 | 1719.5 | 20 | 34390 | 6 | 885 |
|  | 2005 | 322.5 | 20 | 6450 |  |  |
| 小 计 |  | 2042 | 20 | 40840 |  |  |
| 平山乡 | 2002 | 999.5 | 20 | 19990 | 6 | 1242 |
|  | 2003 | 1086.7 | 20 | 21734 |  |  |
|  | 2005 | 11.8 | 20 | 236 |  |  |
| 小 计 |  | 2098 | 20 | 41960 |  |  |
| 大厂乡 | 2002 | 347.6 | 20 | 6952 | 5 | 519 |
|  | 2003 | 432.03 | 20 | 8640.6 |  |  |
| 小 计 |  | 779.63 | 20 | 15592.6 |  |  |
| 小厂乡 | 2002 | 481.6 | 20 | 9632 | 5 | 778 |
|  | 2003 | 750.79 | 20 | 15015.8 |  |  |
| 小 计 |  | 1232.39 | 20 | 24647.8 |  |  |
| 总合计 |  | 17000 | 20 | 340000 | 53 | 5855 |

- 五、组织管理

（一）加强组织领导

为加快推进梁河县2022年退耕还林政策补助到期森林抚育补助资金建设项目，切实发挥项目资金效益，建立健全责任机制，确保项目建设按时、按质顺利实施，经县林草局研究决定，成立项目实施领导小组：

组  长：段双宝  县林草局局长

副组长：杨世富  县林草局副局长

成  员：李玲艳  退耕办负责人

姚年昌  项目办主任

饶万邦  生态修复股股长

蔺应礼  种苗站站长

曹加兴  有害生物检疫防治股股长

何明垄  财务室负责人

尹兴竹  项目办副主任

张彦愉  项目办工作人员

领导小组下设办公室于局项目办，办公室主任由杨世富同志兼任，副主任由李玲艳、姚年昌同志兼任，具体负责项目实施的监督及组织管理、并处理日常事务。

（二）项目资金管理

加强项目资金管理，严格按财政专项资金管理的各项规定执行，严格实行报账制度，专款专用，项目资金使用按要求进行公示，接受广大干部群众的监督。

（三）项目档案管理

项目档案管理。为使项目管理规范，根据相关要求及时收集、整理归档，做好档案管理工作。

- 资金支付

按财务管理要求，资金到账后，按照程序报批后兑付给退耕户。

- 项目验收

- 按照国家、省、州、县财政专项扶贫资金管理办法、财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法和项目建设相关规定，项目完工后，及时组织开展项目初步验收并做好审计结算工作，最终报请县人民政府竣工验收。

- 六、效益分析

（一）经济效益。通过项目的实施，有利于改善林分结构，促进林木健康生长，使林分早郁闭、早成林，培育大径级用材林，获得最佳效益，从而增加了5855户农户收入，巩固了脱贫攻坚成果。

（二）社会效益。项目涉及9个乡镇，53个村（社区），5855户造林户。项目的实施不仅改善林分环境，促进林木生长，提高林分质量，增强森林功能，同时也提高林农爱林、护林的积极性。

（三）生态效益。通过项目的实施，优化了林分结构，提高林分质量，在涵养水源、保持水土、净化空气、改善自然生态环境、促进林产业增收、增效等方面将产生更加良好的生态效益。

梁河县林业和草原局

2022年5月16日