梁河县2021年林地薇甘菊综合除治

建设项目完工公告

项目名称：梁河县2021年林地薇甘菊综合除治建设项目

资金来源：2021年中央财政林业改革发展资金

实施期限：2021年4月至11月

资金规模：20万元

受益对象：全县各个乡镇

建设内容：规划林地薇甘菊综合除治850亩，其中：九保乡200亩、勐养镇350亩（含国有林场）、曩宋乡50亩、遮岛镇10亩、河西乡40亩、芒东镇60亩，南底河国家湿地公园140亩。

实施单位及责任人：梁河县林业和草原局(段双宝)

资金使用情况：

1.项目预算安排情况：下达资金20万元，涉农整合资金（林业改革发展资金）。

2.项目的实际支出情况：经聘请第三方审核机构审核结算价为20万元，资金到位20万元，拨付资金20万元。

3.每次拨款严格按照资金审批使用手续办理，严格按照合同及施工进度拨款。

绩效目标和项目取得的成效：通过该项目的实施，使辖区内林地、湿地薇甘菊危害蔓延势头得到有效控制，危害程度减轻，危害面积有效减少，确保全县森林草原、湿地生长环境得到有效保障。

项目实施结果：已完成。

检查验收结果：经梁河县第四验收组第二小组验收合格。

监督举报电话：0692-6161331

附：完工的照片

完工的照片：