梁河县2021年政策补助到期退耕还林

资金使用方案完工公告

项目名称：梁河县2021年政策补助到期退耕还林资金使用方案

资金来源：2021年中央财政林业改革发展资金

实施期限：2021年4月至10月

资金规模：30万元

受益对象：在2002年度、2003年度退耕还林户5548户

建设内容：用于2002年度、2003年度内实施的1.5万亩退耕还林保存合格的地块开展自行管护、抚育的补助。共涉及全县9个乡镇，46个村（社区），5548户退耕户。

实施单位及责任人：梁河县林业和草原局(段双宝)

资金使用情况：

1.项目预算安排情况：下达资金30万元， 涉农整合资金（林业改革发展资金）。

2.项目的实际支出情况：经聘请第三方审核机构审核结算价为29.336212万元，结余0.663788万元，结余金额原因：因部分农户退耕还林地块被项目建设占用，不兑付补助资金结余资金财政已收回。

3.每次拨款严格按照资金审批使用手续办理，严格按照标准，检查验收合格再拨款。

绩效目标和项目取得的成效：通过该项目的实施，有利于调整林分结构，改善林分环境，促进林木生长，提高林分质量，增强森林生态功能，巩固退耕还林成果，增加林农经济收入，提高林农爱林、护林的积极性，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

项目实施结果：已完成。

检查验收结果：经梁河县第四验收组第二小组验收合格。

监督举报电话：0692-6161331

附：梁河县2021年政策补助到期退耕还林补助资金兑付花名册