2023年梁河县扶持壮大村集体经济项目

（二期）完工公告

项目名称：2023年梁河县扶持壮大村集体经济项目（二期）

资金来源：2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金

实施期限：2023年8月至10月

资金规模：186万元

受益对象：芒东镇芒东村、邦别村、罗岗村、翁冷村；勐养镇帮盖村、芒轩村、芒蚌村、中营村。

建设内容：在芒东、勐养河堤两岸种植坚果7250株、桑葚1340株、紫竹5400株、凤尾竹14株。一是芒东河堤两岸靠河内侧，小碗桥至蛮满桥接2022年未种完部分双边4.4千米，蛮满桥至翁冷桥双边10千米，小碗桥萝卜坝河至梁河方向双边4.5千米，总计19千米，种植坚果4750株。二是勐养江帮盖大桥河堤两岸，全长13.9千米，新种10千米，养护3.9千米，种植坚果2500株，养护已栽绿化树铁力木500株；三是勐养镇勐养江河堤，种植位置为靠帮盖村委会一侧的河堤背水面，从帮盖大桥至弄坎，全长4千米，共计种植桑葚1340株；四是勐养镇勐养江河堤，种植位置靠帮盖村委会一侧的河堤背水面（靠田一侧），从底养竹林至帮盖大桥，全长2.7千米，种植紫竹5400株，每隔200米间种凤尾竹1株，共种植凤尾竹14株。

实施单位及责任人：梁河县林业和草原局(段双宝)

资金使用情况：

1.项目预算安排情况：下达资金186万元，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

2.项目的实际支出情况：资金到位186万元，拨付资金186万元。

3.拨款严格按照资金审批使用手续办理，严格按照合同及施工进度拨款。

绩效目标和项目取得的成效：通过该项目的实施，有效促进乡村绿化事业，改善当地环境，净化空气，有助于河流的稳定流径，有效防止水量的流失，发挥林木多样性功能，特别是能明显壮大村集体经济，推动、促进梁河县林产业发展，辐射带动农户增收、农业增效，对巩固脱贫攻坚成果助推乡村振兴具有重要意义

项目实施结果：已完成。

检查验收结果：验收合格。

监督举报电话：0692-6161331

附：完工的照片