梁河县2023年林业有害生物防治建设项目

完工公告

项目名称：梁河县2023年林业有害生物防治建设项目资金来源：2023年中央财政林业改革发展资金

实施期限：2023年7月至11月

资金规模：20万元

受益对象：九保乡、曩宋乡、河西乡、平山乡、大厂乡、小厂乡、遮岛镇、勐养镇、芒东镇。

建设内容：购置松材线虫病监测设备材料及防治药物一批，除治林地薇甘菊300亩。

实施单位及责任人：梁河县林业和草原局(段双宝)

资金使用情况：

1.项目预算安排情况：下达资金20万元，中央整合资金（林业改革发展资金）。

2.项目的实际支出情况：资金到位20万元，拨付资金0万元。

3.每次拨款严格按照资金审批使用手续办理，严格按照合同及施工进度拨款。

绩效目标和项目取得的成效：通过该项目的实施，提升林业有害生物监测及防控能力，加大防灾减灾药物储备，增强有害生物灾害应急能力，辖区内薇甘菊危害得到有效控制，森林质量得到提升，林木价值得到提高，增加林农采伐收入。

项目实施结果：已完成。

检查验收结果：验收合格。

监督举报电话：0692-6161331

附：完工的照片