梁河县芒东镇竹坪山油茶基地提质增效提升

建设项目完工公告

项目名称：梁河县芒东镇竹坪山油茶基地提质增效提升建设项目

资金来源：2021年中央财政林业改革发展资金

实施期限：2021年8月至12月

资金规模： 201.08万元

受益对象：梁河县芒东镇竹坪山

- 建设内容：

- 1、提质增效工程：861亩，完成油茶基地清理、修枝整形、全园中耕、对茶树密集但挂果好的油茶树进行移植、施肥等。

- 2、取水工程：DN40无缝钢管5400米，原有进水池清理2个，基地大水池清理1个，基地小水池清理10个，基地原有水管维护。

- 3、基础设施工程：原有道路路基清理整平3500米；3米宽天然砂砾石路面工程道路3500米，共铺设天然砂砾石 2100立方米；新建400涵管14.4米。

实施单位及责任人：梁河县林业和草原局(段双宝)

资金使用情况：

1.项目预算安排情况：下达资金 201.08万元，涉农整合资金（林业改革发展资金）。

2.项目的实际支出情况：经聘请第三方审核机构审核结算价为 1979439.4元，资金到位 201.08万元，拨付资金 1991439.4元（工程建设197439.4元，项目管理费12000元），结余资金19360.6元，请求财政收回。

3.每次拨款严格按照资金审批使用手续办理，严格按照合同及施工进度拨款。

绩效目标和项目取得的成效：通过对该项目的实施，竹坪山油茶基地将打造成高标准油茶示范基地，为全县油茶基地建设提供示范，带动全县油茶产业发展，提高油茶产量，增加农户收入，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

项目实施结果：已完成。

检查验收结果：经梁河县第四验收组第二小组验收合格。

监督举报电话：0692-6161331

附：完工的照片

完工的照片：