梁河县2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金曩宋阿昌族乡龙营村扶持壮大村集体经济农贸市场商铺建设项目

实

施

方

案

中共曩宋阿昌族乡委员会  曩宋阿昌族乡人民政府

2021年7月15日

目录

1.基本情况………………………………………………………1

2.项目概述及建设内容…………………………………………2

3.资金概算………………………………………………………3

4.效益分析及组织保障…………………………………………4

5.进度安排及项目管理…………………………………………5

6.决策议定情况…………………………………………………6

| 1.基本情况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：曩宋阿昌族乡龙营村农贸市场商铺建设项目 |  |
| 乡情 | 曩宋阿昌族乡位于梁河县东北部，县城西南部。距县政府驻地遮岛镇10.7公里。国土面积111.22平方公里。全乡下辖曩宋、马茂、关璋、弄别、河东、龙营、瑞泉、芒东、芒林9个行政村，49个自然村，111个村民小组。2020年末，全乡乡村总户数6494户，25460人，有汉、傣、阿昌、佤族等12个民族，少数民族人口7623人，占总人口的29.94%，其中阿昌族人口有 4618人，占总人口的18.286%。农业人口24656人，占总人口的96.84%。全乡主要收入来源有水稻、小麦、豆类、薯类、生姜、烤烟、甘蔗、茶叶、油菜、滇皂荚、韭菜等。 |
| 村情 | - 龙营村隶属梁河县曩宋阿昌族乡，是一个典型的山区村，距县城15公里，离乡政府驻地有11公里；平均海拔1600米，年平均气温18℃，年降雨量2500毫米。辖有6个自然村，25个村民小组，截止2020年末全村总户数950户，总人数4100人（其中农业人口3991人），以汉族为主体民族的聚集区；有耕地面积3956亩（其中水田2446亩），林地5690亩，茶叶可采面积1008亩、年产量41.6吨，滇皂荚种植面积1416亩，年产量6.2吨，主要种植稻谷、包谷、薯类、蔬菜等农作物、滇皂荚、甘蔗、烟草、茶叶等经济作物，主要经济来源有粮食、甘蔗、茶叶、林木、蚕桑、生猪养殖、外出务工等。 |

2.项目概述及建设内容

| 项目 总体 思路 | 龙营村与河东村街子相邻，人口聚集，人流量较大，长期以来附近的龙营村、弄别村、上河东村、瑞泉村等都到这里赶集，但河东村没有一个规范的农贸市场，赶集只能在公路两侧，存在较大安全隐患。此次河东村准备投入100万元进行农贸市场建设，因农贸市场建设资金有限，经龙营村两委班子商议后决定用壮大村集体经济资金20万元村入股河东村农贸市场商铺建设项目，通过项目的实施，有利于提高曩宋乡乡村城镇化水平，推进社会和谐稳定，有效的提高村民生活水平，美化乡村形象，加强社会主义精神文明建设，打造龙营村、河东村聚集之地农贸市场生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴样板村。 |
| --- | --- |
| 项目 建设 主要 内容 | 曩宋阿昌族乡龙营村入股河东村农贸市场商铺建设项目总投资20万元，涉及1个行政村，项目具体描述如下： 一、项目总投资20万元，其中：新建轻钢铝瓦房商铺19.8万元，占总投资的99%；按相关文件提取项目管理费用于项目管理，费用为0.2万元，占总投资的1% 。 二、主要建设内容 1.轻钢铝瓦房商铺90㎡ 2.项目管理费1项。 |

3.资金概算

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 计划投入资金 （万元） | 资金来源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目补助 | 整合其他 项目资金 | 村集体投入 |
| 1 | - 轻钢铝瓦房商铺 | - 项 | 1 | 198000.00 | - 19.8 |  |  |  |
| 2 | - 项目管理费 | - 项 | 1 | 2000 | - 0.2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | - 20 |  |  |  |

4.效益分析及组织保障

| - 项目 - 效益 - 分析 | - 一、社会效益：能彻底解决河东村至龙营村大勐藏一线长期以来以路为市、占道经营的局面，提升人居环境和村容村貌。同时，有利于两个村商品交易，促进产业发展，农民增收。 - 二、经济效益：壮大龙营村村集体经济，商铺租赁3间，4000-5000元/年，总计每年收益1.2-1.5万元。 |
| --- | --- |
| 组织 领导 | - 为保证项目按时、按质、按量顺利实施，经乡党委、政府研究决定成立乡项目实施领导小组： - 组 长：赵文浩 曩宋阿昌族乡党委副书记、乡长 - 副组长：闫旭芳 曩宋阿昌族乡副书记（主抓政法工作） - 赵玉洁 曩宋阿昌族乡组织委员 - 成 员：纪 敏 曩宋阿昌族乡人民政府村镇规划建设服务中心主任 - 曩自孝 曩宋阿昌族乡人民政府村镇规划建设服务中心工作人员 - 郭彩发 曩宋阿昌族乡组织办工作人员 - 张薇薇 曩宋阿昌族乡财政所所长 - 徐国孝 曩宋阿昌族乡河东村党总支书记、村委会主任 - 领导小组下设办公室，办公室设在乡规划办，办公室主任由闫旭芳同志担任。 - 赵文浩（项目法人）职责为：对工程负全部责任，主要负责工程项目前期上报工作，负责项目的招投标工作，负责工程账务的支付工作；闫旭芳（项目直接责任人）职责为：协助赵文浩抓好项目实施，负责项目从上报到结算全过程所有工作；纪敏（技术负责人）职责为：协助项目法人的工作，主要负责项目的工程技术、计量、质量、安全、进度及乡村协调管理工作，张薇薇（财务负责人）负责项目资金使用的监督、检查、跟踪工作，做到专款专用并及时拨付，徐国孝负责项目区矛盾纠纷调解。 |

5.进度安排及项目管理

| 进度 安排 | - 农贸市场建设： - 1.计划2021年8月底完成前期规划； - 2.计划2021年11月底竣工，历时90天； - 3.计划2021年12月15日之前全部建设完成交付使用。 |
| --- | --- |
| 项目 管理 | - 一、项目主管单位：中共梁河县委组织部。负责统筹规划全县村集体经济建设项目，对乡镇上报的村集体经济建设项目进行把关并组织项目评审，全程指导项目实施。 - 二、项目实施单位：曩宋阿昌族乡人民政府，负责制定详尽的项目实施方案（含工程设计和预算），上报县人民政府审批后，根据审批后的方案组织项目实施。制定各项工作措施，落实项目相关工作，完成乡级验收，收集全部项目资料归档备查，按时上报项目实施执行情况。 - 三、项目监管单位：县乡村振兴局：负责指导项目的规划、审核、项目实施的监督、检查、协调、指导。县财政局：负责项目资金使用的监督、检查、跟踪问效工作，做到专款专用并及时拨付。 - 四、项目设计单位：德宏州生态建筑设计有限公司 - 五、项目预算单位：云南鸿图工程咨询有限公司 - 六、项目施工单位：按招投标法及相关文件确定。 - 七、项目监理单位：云南科禹建设监理有限公司 - 八、项目审计单位：由曩宋阿昌族乡人民政府与县审计局对接确定。 - 注明：监理单位只是意向性的推荐，实际还需班子会讨论确定为准。 |

6.决策议定情况

| 集体成员对项目发展意愿 | 2021年7月12日，河东村召开讨论河东村农贸市场建设项目会议（应到会12人，实到会12人）研究，同意申报项目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇党委、政府审核 意见 | 2021年7月14日，召开曩宋阿昌族乡基层党建专题研究会会议研究，同意申报项目。 |  |  |
| 县级审核意见 |  |  |  |
| 项目 责任人 | 张荣 曩宋阿昌族乡党委书记 13312720751 | 联系指导人员 | - 纪敏 曩宋阿昌族乡村镇规划建设服务中心主任 1575887799 |
|  | - 赵文浩 曩宋阿昌族乡党委副书记 乡长 13887874817 |  | - 郭彩发 曩宋阿昌族乡组织办工作人员 18487178403 |