梁河县2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金曩宋阿昌族乡河东村扶持壮大村集体经济农贸市场建设项目

实

施

方

案

中共曩宋阿昌族乡委员会  曩宋阿昌族乡人民政府

2021年7月15日

目录

1.基本情况………………………………………………………1

2.项目概述及建设内容…………………………………………2

3.资金概算………………………………………………………3

4.效益分析及组织保障…………………………………………4

5.进度安排及项目管理…………………………………………5

6.决策议定情况…………………………………………………6

| 1.基本情况 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：曩宋阿昌族乡河东村农贸市场建设项目 |  |
| 乡情 | 曩宋阿昌族乡位于梁河县东北部，县城西南部。距县政府驻地遮岛镇10.7公里。国土面积111.22平方公里。全乡下辖曩宋、马茂、关璋、弄别、河东、龙营、瑞泉、芒东、芒林9个行政村，49个自然村，111个村民小组。2020年末，全乡乡村总户数6494户，25460人，其中：农业人口24656人，占总人口的96.84%。有汉、傣、阿昌、佤族等12个民族，少数民族人口7623人，占总人口的29.94%，其中阿昌族人口有4618人，占总人口的18.29%。全乡主要收入来源有水稻、小麦、豆类、薯类、生姜、烤烟、甘蔗、茶叶、油菜、滇皂荚、韭菜等。 |
| 村情 | - 河东村属于半山半坝，国土总面积9.1平方公里，辖6个自然村，14个村民小组，2020年末全村共有乡村人口965户3448人，农业人口900户3248人，乡村从业人员2914人，外出务工人员1418人，其中半年以上946人，农作物播种面积6292亩、大小春播种面积3423亩、滇皂荚1186亩、水果726亩、其中橘子30亩、柿子680亩，茶叶587亩；2021年有耕地面积8799亩，其中：水田4703亩、旱地4096亩，人均耕地1.08亩，有林地11796亩。全村共有党总支1个，党支部6个，共有党员88名,预备党员3名。截止2021年7月份，全村共有低保户60户176人，其中建档立卡贫困户29户88人，残疾人110人，五保户6人。近年来，河东村在产业发展上按照乡党委“一乡一业，一村一品”的思路，以农村专业合作社为平台大力发展滇皂荚、甘蔗、烤烟、养猪、养牛等产业，带领群众致富增收。 |

2.项目概述及建设内容

| 项目 总体 思路 | 河东村人口聚集，人流量较大，长期以来附近的弄别村、上河东村等都到这里赶集，但河东村没有一个规范的农贸市场，赶集只能在公路两侧，存在较大安全隐患。河东村农贸市场建设项目的实施，有利于提高曩宋乡河东村乡村城镇化水平，推进社会和谐稳定，有效的提高村民生活水平，美化乡村形象，加强社会主义精神文明建设，使河东村打造成生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴样板村。 |
| --- | --- |
| 项目 建设 主要 内容 | 曩宋阿昌族乡河东村农贸市场建设项目总投资100万元，涉及1个行政村，6个自然村，项目具体描述如下： 一、资金来源及用途：2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金100万元，其中：农贸市场建设及道路硬化费99万元（含水电安装、内外墙刮瓷），占总投资的99%；按相关文件提取项目管理费用于项目管理，费用为1万元，占总投资的1%。 二、主要建设内容 1.砂砾石回填1386m³； 2.轻钢铝瓦房商铺150㎡； 3.厚15cmC20混凝土地坪1000㎡； 4.摊位100个； 5.毛石支砌排水沟183.6m³； 6.排水沟盖板50.4m³； 7.管道安装1000㎡； 8.入口道路硬化及附属1项； 9.项目管理费1项。 |

3.资金概算

| 序号 | 建设内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 计划投入资金 （万元） | 资金来源 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 项目补助 | 整合其他 项目资金 | 村集体投入 |
| 1 | - 入口道路硬化及附属 | - 项 | 1 | 90000.00 | - 9 |  |  |  |
| 2 | - 砂砾石回填 | - 立方米 | 1386 | 120.00 | - 16.63 |  |  |  |
| 3 | - 轻钢铝瓦房商铺 | - 平方米 | 150 | 2300.00 | - 34.5 |  |  |  |
| 4 | - 厚15cmC20混凝土地坪 | - 平方米 | 1000 | 120.00 | - 12 |  |  |  |
| 5 | - 摊位 | - 个 | 100 | 800.00 | - 8 |  |  |  |
| 6 | - 毛石支砌排水沟 | - 米 | 183.6 | 380.00 | - 6.98 |  |  |  |
| 7 | - 排水沟盖板 | - 平方米 | 50.4 | 2000.00 | - 10.08 |  |  |  |
| 8 | - 管道安装 | - 米 | 1000 | 20.00 | - 2 |  |  |  |
| 9 | - 项目管理费 | - 项 | 1 | 10000.00 | - 1 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | - 100.19 |  |  |  |

4.效益分析及组织保障

| - 项目 - 效益 - 分析 | - 一、社会效益：能彻底解决河东村长期以来以路为市、占道经营的局面，提升人居环境和村容村貌。同时，有利于商品交易，促进产业发展。 - 二、经济效益：河东村农贸市场可建设100个摊位，考虑到农贸市场的地形位置和不可抗拒因素，平均每街90个，3元/摊位，一个月5街，每年60街天，共16200元；商铺5间，4000元/年，共20000元，总计每年收益3.62万元。 |
| --- | --- |
| 组织 领导 | - 为保证项目按时、按质、按量顺利实施，经乡党委、政府研究决定成立乡项目实施领导小组： - 组 长：赵文浩 曩宋阿昌族乡党委副书记、乡长 - 副组长：闫旭芳 曩宋阿昌族乡副书记（主抓政法工作） - 赵玉洁 曩宋阿昌族乡组织委员 - 成 员：纪 敏 曩宋阿昌族乡人民政府村镇规划建设服务中心主任 - 曩自孝 曩宋阿昌族乡人民政府村镇规划建设服务中心工作人员 - 郭彩发 曩宋阿昌族乡组织办工作人员 - 张薇薇 曩宋阿昌族乡财政所所长 - 徐国孝 曩宋阿昌族乡河东村党总支书记、村委会主任 - 领导小组下设办公室，办公室设在乡规划办，办公室主任由闫旭芳同志担任。 - 赵文浩（项目法人）职责为：对工程负全部责任，主要负责工程项目前期上报工作，负责项目的招投标工作，负责工程账务的支付工作；闫旭芳（项目直接责任人）职责为：协助赵文浩抓好项目实施，负责项目从上报到结算全过程所有工作；纪敏（技术负责人）职责为：协助项目法人的工作，主要负责项目的工程技术、计量、质量、安全、进度及乡村协调管理工作，张薇薇（财务负责人）负责项目资金使用的监督、检查、跟踪工作，做到专款专用并及时拨付，徐国孝负责项目区矛盾纠纷调解。 |

5.进度安排及项目管理

| 进度 安排 | - 农贸市场建设： - 1.计划2021年8月底完成前期规划； - 2.计划2021年11月底竣工，历时90天； - 3.计划2021年12月15日之前全部建设完成交付使用。 |
| --- | --- |
| 项目 管理 | - 一、项目主管单位：中共梁河县委组织部。负责统筹规划全县村集体经济建设项目，对乡镇上报的村集体经济建设项目进行把关并组织项目评审，全程指导项目实施。 - 二、项目实施单位：曩宋阿昌族乡人民政府，负责制定详尽的项目实施方案（含工程设计和预算），上报县人民政府审批后，根据审批后的方案组织项目实施。制定各项工作措施，落实项目相关工作，完成乡级验收，收集全部项目资料归档备查，按时上报项目实施执行情况。 - 三、项目监管单位：县乡村振兴局：负责指导项目的规划、审核、项目实施的监督、检查、协调、指导。县财政局：负责项目资金使用的监督、检查、跟踪问效工作，做到专款专用并及时拨付。 - 四、项目设计单位：德宏州生态建筑设计有限公司 - 五、项目预算单位：云南鸿图工程咨询有限公司 - 六、项目施工单位：按招投标法及相关文件确定。 - 七、项目监理单位：云南科禹建设监理有限公司 - 八、项目审计单位：由曩宋阿昌族乡人民政府与县审计局对接确定。 - 注明：监理单位只是意向性的推荐，实际还需班子会讨论确定为准。 |

6.决策议定情况

| 集体成员对项目发展意愿 | 2021年7月8日，河东村召开讨论河东村农贸市场建设项目会议（应到会25人，实到会25人）研究，同意申报项目。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡镇党委、政府审核 意见 | 2021年7月14日，召开曩宋阿昌族乡基层党建专题研究会会议研究，同意申报项目。 |  |  |
| 县级审核意见 |  |  |  |
| 项目 责任人 | 张荣 曩宋阿昌族乡党委书记 13312720751 | 联系指导人员 | - 纪敏 曩宋阿昌族乡村镇规划建设服务中心主任 1575887799 |
|  | - 赵文浩 曩宋阿昌族乡党委副书记 乡长 13887874817 |  | - 郭彩发 曩宋阿昌族乡组织办工作人员 18487178403 |