
[image: image1.png]



大政请〔2019〕13号                  签发人：谢  华
大厂乡人民政府关于上报上海市对口支援云南省项目2018年大厂乡永安寨村茶叶

合作社建设实施方案的请示

梁河县人民政府：

上海市对口支援云南省项目2018年大厂乡永安寨村茶叶合作社建设，总投资50万元。项目已通过了评审，现将实施方案上报县人民政府，请给予批准实施。

项目名称：上海市对口支援云南省项目2018年大厂乡永安寨村茶叶合作社建设

项目实施单位：梁河县大厂乡人民政府

项目实施地点：梁河县大厂乡永安寨村

项目总投资：项目总投资50万元，其中：上海对口帮扶资金50万元。
项目建设内容：对大厂乡永安寨村茶叶初制所原有场地进行修缮加固，更新机械设备，对初制所进行提质增效，以带动永安寨村村集体经济每年实现增收3万元以上，具体建设内容如下：1.M7.5浆砌石方144.91m³；2.开挖土方281.3m³；3.支砌红砖39013块；4.墙体粉刷431.57㎡；5.20cm厚C20水泥地皮硬化485.94㎡；6.建设阳光棚528㎡；7.水泥瓦钢架房建设215.62㎡；8.购安铝合金窗16.58㎡；9.购安铁门2.36㎡；10.安装铁大门18㎡；11.建设公厕2蹲位；12.购安楼楞19.2㎡；13.杉木板装围11.02㎡；14.购安实木门1道；15.杉木扣板打顶19.2平方㎡；16.购安铁卷槽60m；17.购安落水管50m；18.接电1件；19.自动烘干机1台；20.揉捻机2台。
项目效益分析：通过该项目的实施，能直接带动永安寨村15户建档立卡贫困实现户户均每年茶叶收入5000元，并辐射带动全村所有农户茶叶产业的快速发展，对建档立卡贫困户中预脱贫户能如期实现脱贫以及已脱贫户巩固发展奠定坚实基础。
当否，请批示。

附件：上海市对口支援云南省项目2018年大厂乡永安寨

村茶叶合作社建设实施方案

                              大厂乡人民政府

                              2019年2月20日
（联系人及电话：李仲和0692-6955010）

大厂乡党政综合办                         2019年2月20日印

PAGE  


