九政发[2019]44号                   签发人：梁昌才

关于梁河县2019年阿昌族乡烟草帮扶结余

资金项目实施方案的请示

梁河县人民政府：

梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金建设项目共下达我乡3个，分别为横路村（沙坡自然村、曹家寨自然村、芒展自然村）村内道路建设、安乐村（吊弄、龙田、田园、腾龙公路旁）村内道路建设、横路村丙盖村垃圾处理设备采购及电力供应建设项目。目前项目已完成前期准备工作并通过县级评审，现将项目实施方案上报县人民政府，请给予批准同意建设实施。

一、项目名称：

（一）梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金横路村村内道路建设项目

（二）梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金安乐村村内道路建设项目

（三）梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金横路村丙盖村垃圾处理设备采购及电力供应建设项目

二、建设性质：新建

三、建设规模及内容

（一）梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金横路村村内道路建设项：20cm厚C25混凝土路面（含平均100mm基础整平压实）899.7平方米；腾冲石整砌块石路面296.5平方米；土方开挖1350立方；混凝土涵管4.8米；混凝土边沟浇筑60.53立方；极配砂夹石垫层60.53立方；M7.5浆砌块石挡土墙1040.11立方；铁栏杆修复15米；浇筑防撞墩6.12立方；修复木结构应急水井2口。

（二）梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金安乐村村内道路建设项目：20cm厚C25混凝土路面（含平均100mm基础整平压实）5610.6平方米；开挖土方700立方；腾冲石整砌块石路面114.2平方米；Φ300混凝土涵管（含土方开挖及回填）49.2米；浇筑边沟混凝土16立方；极配砂夹石垫层570.8立方； M7.5浆砌块石挡土墙364.91立方。

（三）梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金横路村丙盖村垃圾处理设备采购及电力供应建设项目：项目规划购买垃圾运输车2辆，型号为微型钩背车（载重量一吨）；规划购买垃圾箱28个。其中：丙盖组放置3个，永和组放置3个，那峦昌社组放置3个，那峦傣社组放置2个，横路组放置3个，曹家寨组放置2个，沙坡自然村放置3个，马脖子组放置1个，永联组放置1个，芒展自然村（含泉兴村）放置5个、龙盘山放置2个。电力供应工程实施2个点，分别为横路村垃圾电热解厂、横路小学。

四、投资及资金筹措

（一）项目总投资195.6239万元，其中：挡墙、路面建设150.6939万元（含土建、路面）；工程设计、监理等其他费用7.93万元（其中扶贫资金支付3.08万元，其他财政资金4.85万元）；设备采购及电力供应37万元。

（二）资金来源：中国烟草总公司云南省公司帮扶专项资金190.7739万元，其他财政资金5.15万元。

五、建设时间：2019年3月—2019年9月。

六、建设地点：横路村委会沙坡自然村、芒展自然村、曹家寨自然村；安乐村委会吊弄、龙田、田园及腾陇公路旁；横路村4个自然村丙盖村7个自然村。

七、投资效益

通过项目的实施，进一步解决项目区579户2490人群众行路难、子女上学、外出看病问题。极大地改变项目区交通不便的状况，改善村民的生产生活条件，加快农业产业化和新农村建设步伐。进一步促进村域经济的进一步发展，使生产资料和农副产品购销更加快捷，促进农村经济的发展。大力拓宽市场信息的传播渠道，使广大村民能够及时地掌握各类经济信息，有针对性地开展生产经营活动。强力推进道路交通基础设施的完善，对项目区的乡村旅游开发和二三产业的发展壮大起到积极的推进作用。进一步防止农村固体废弃物垃圾处理不当导致的土壤、水体及大气的污染。防止农村垃圾破坏农村生态环境。有效防止蚊蝇滋生，降低细菌滋生条件，保障群众的身体健康。美化乡村环境，提升群众生活水平，群众环保意识得到进一步加强，群众综合素质进一步提升，群众的环保主人翁意识大幅增强，自觉参与环境保护。有利于提高城镇化水平，有效提高村民生活水平，美化乡村形象，加快了乡村振兴步伐，助力脱贫攻坚。

当否，请批示。

附件：

1.《梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金横路村村内道路建设项目实施方案》

2. 《梁河县2019年阿昌族烟草帮扶结余资金安乐村村内道路建设项目实施方案》

3. 《梁河县2019年阿昌族乡烟草帮扶结余资金横路村、丙盖村垃圾处理设备采购及电力供应建设项目实施方案》

九保阿昌族乡人民政府

2019年4月29日

九保阿昌族乡人民政府                      2019年4月29日