[image: image1.png]




勐政请〔2019〕55号               签发人：罗本刚

勐养镇人民政府
关于上报梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇卡子自然村村内道路建设项目实施方案的请示
梁河县人民政府：

根据《梁河县扶贫开发领导小组关于探索调动群众积极性加快项目建设的实施方案》（梁组开〔2019〕12号）、《梁河县人民政府关于下达梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目资金使用计划的通知》（梁政发〔2019〕16号）文件精神，下达我镇2019年度上海市对口帮扶项目资金100万元。我镇结合当前脱贫验收提升人居相环境相关标准，镇政府通过实地踏勘，广泛听取干部群众意见、建议，充分尊重群众意愿，并结合实际精心编制完成了《梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇卡子自然村村内道路建设项目实施方案》，方案总投资101.55万元。该项目属于村内道路硬化，建设地点为卡子自然村内，路线全长5.96866公里。

该项目实施方案于2019年5月22日在梁河县脱贫攻坚指挥部通过了专家组评审，现将《梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇卡子自然村村内道路建设项目实施方案》上报给你们，请给于审查和批复。

以下是《梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇卡子自然村村内道路建设项目实施方案》基本内容的简略陈述：

一、项目名称：梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇卡子自然村村内道路建设项目。

二、建设地点：梁河县勐养镇卡子村。

三、建设性质：新建。

四、建设年限：2019年。

五、建设规模及主要建设内容:
投工投劳建设村内道路建设村内道路5.96866公里，硬化面积15251.98平方米，土方开挖1200立方米，砂砾石垫层1401.60立方米，项目资金用于采购水泥、砂子、碎石、技术服务及土方开挖。

六、建设标准:
1. 公路等级：支路

2. 设计速度： 10km/h。

3. 路面类型：非整齐水泥混凝土路面。

4. 道基宽度：2.0—3.0m。  

5. 路面设计轴载：100KN

6. 抗震设防：设计地震基本烈度8度，设计基本地震加速度值为0.20g

7. 设计年限：5年

8.国家有关规范和标准

·参照《道路路基设计规范》（CJJ194—2013）

·参照《道路路面设计规范》（CJJ169—2012）

七、主要工程量：
土方开挖1200立方米；砂砾石垫层1401.6立方米；15cm厚C25混凝土路面15251.98平方米。

八、资金筹措：
梁河县2019年上海市对口帮扶云南省建设项目—勐养镇卡子自然村村内道路建设项目总投资1015500.00元，资金来源为2019年上海市对口帮扶云南省项目资金1000000.00元，其他资金15500.00元。

九、建设效益：
（一）经济效益

本项目为基础设施建设公益类项目，不存在直接经济效益，其间接经济效益将远远超过直接经济效益。

（二）社会效益

通过项目的实施，基本解决村庄私搭乱建和环境脏乱差等问题，实现村庄环境基本干净整洁有序，村民环境卫生与健康意识普遍增强，人居环境明显改善，长效管护机制基本形成，推动帮歪村各项社会事业更加快速健康发展。

（三）生态效益

通过大量的基础设施项目、各类村庄整治项目的科学规划实施，大幅减少水土流失和污水对环境的污染。总之，根据本规划科学地实施好规划项目，不会对生态环境产生破坏性影响，反而会产生良好的生态效益，达到良性可持续发展的目的。

（四）扶贫效益

改善全村群众出行条件，卫生环境得以提升 ，道路通行有保障，民族风尚有效改善，为弘扬、传承民族文化、巩固和发展平等和谐的民族关系奠定坚实基础。

妥否，请示。

附件：《梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇卡子自然村村内道路建设项目实施方案》

                            勐养镇人民政府

  2019年5月24日

勐养镇党政办                      2019年5月24日印

— 2 —
— 1 —

