[image: image1.png]



梁建请〔2019〕55号                     签发人：孙任宗 

 关于上报梁河县2019年新增易地扶贫搬迁建设项目进场道路工程实施方案的请示

梁河县人民政府：

《根据《梁河县人民政府办公室关于下达中国有色矿业集团有限公司定点扶贫梁河县2019年第一批帮扶项目资金计划及报送项目实施方案的通知》（梁政办发〔2019〕45号）、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发＜关于进一步加强扶贫资金管理的实施意见＞的通知》（云办发〔2019〕15号）等文件要求，我局及时委托云南城镇建设工程设计有限公司编制了实施方案及工程施工图，并于2019年7月28日在梁河县住建局5楼会议室召开评审会议通过了专家评审，现将实施方案呈请县人民政府，恳请批复实施。项目具体情况如下：

一、项目名称：梁河县2019年新增易地扶贫搬迁建设项目进场道路工程。

二、建设地点：梁河县遮岛镇弄么村老油库旁。

三、建设性质：新建。

四、建设工期：2019年10月—2019年12月。

五、建设内容及规模 

梁河县2019年新增易地搬迁安置点建设项目进场道路工程总长约356.64米，宽度9.5米（含人行道2.5米），建设内容包括路基、路面、排雨水管网工程，人行道工程，挡土墙工程，护坡工程，路灯工程等，总投资估算约446.04万元。

六、项目总投资及资金筹措 

工程总投资估算约446.04万元，其中:工程建安费398.43万元，占总投资的比例为89.33%；工程建设其他费用27.69万元，占总投资的比例为6.20%；预备费19.92万元，占总投资的比例为4.47%。

资金筹措方式为：中国有色矿业集团有限公司定点帮扶资金投资300万元(其中：工程建安费297万元，工程建设其他费用3万元)，政府自筹146.04万元（其中：工程建安费101.43万元，工程建设其他费用24.69万元，预备费19.92万元)。

附件：1.梁河县2019年新增易地搬迁安置点建设项目进场道路工程实施方案
2.梁河县2019年新增易地搬迁安置点建设项目进场道路工程投资估算表

3.梁河县2019年新增易地搬迁安置点建设项目进场道路工程平面布置图

4.梁河县2019年新增易地搬迁安置点建设项目进场道路工程评审意见及会议签到表

联系人及电话：杨世彬18008828870

 梁河县住房和城乡建设局

                      2019年8月1日

梁河县住房和城乡建设局             2019年8月1日印  

- 2 -

