[image: image1.png]



勐政请〔2019〕86号               签发人：罗本刚

勐养镇人民政府

关于上报梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇芒轩村道路建设项目（计划外资金）实施方案的请示

梁河县人民政府：

依据青浦区对口支援与合作交流工作领导小组办公室《关于夏阳街道办事处〈关于2019年夏阳街道对口帮扶梁河县计划外携手奔小康项目资金支付的请示〉的复函》（青合组办〔2019〕3号）文件，以及青浦区夏阳街道办事处文件《关于〈梁河县人民政府关于上海市青浦区2019年对口帮扶梁河县计划外携手奔小康勐养镇帮歪村村庄整治项目变更的请示〉的复函》（青夏街函〔2019〕29号）文件，勐养镇政府通过实地踏勘，广泛听取干部群众意见、建议，充分尊重群众意愿，并结合实际精心编制完成了《梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇芒轩村道路建设项目（计划外资金）实施方案》，方案总投资30万元。该项目属于道路建设，建设地点为芒轩村，路线全长120.4米。

该项目实施方案于2019年8月8日在梁河县脱贫攻坚指挥部通过了专家组评审，现将《梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇芒轩村道路建设项目（计划外资金）实施方案》上报给你们，请给于审查和批复。

以下是《梁河县2019年上海市对口帮扶云南省建设项目—勐养镇芒轩村道路建设项目（计划外资金）实施方案》基本内容的简略陈述：

一、项目名称：梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇芒轩村道路建设项目（计划外资金）。

二、建设地点：梁河县勐养镇芒轩村。

三、建设性质：新建。

四、建设年限：2019年。

五、建设规模及主要建设内容:

建设水泥路面道路120.4米，排水沟80米。

六、建设标准:

1. 公路等级：支路

2. 设计速度： 10km/h。

3. 路面类型：水泥混凝土路面。

4. 道基宽度：8.1m。  

5. 路面设计轴载：100KN

6. 抗震设防：设计地震基本烈度8度，设计基本地震加速度值为0.20g

7. 设计年限：5年

8.国家有关规范和标准

·参照《道路路基设计规范》（CJJ194—2013）

·参照《道路路面设计规范》（CJJ169—2012）

七、主要工程量：

土方开挖296.8立方米；浆砌块石232.8立方米；20cm厚C25混凝土路面975.24平方米，天然砂砾146.29立方米。

八、资金筹措：

梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇芒轩村道路建设项目（计划外资金）总投资300000.00元，资金来源为2019年上海市对口帮扶云南省项目计划外资金300000.00元。

九、建设效益：

（一）经济效益

该项目为公共基础设施建设，不直接经济效益。但是通过项目的实施，改善经商环境，吸引外商投资，增加群众收入。同时形成村组公路网络体系，解决全村群众出行难问题，保障农用物资运得进、农产品运得出，为产业发展奠定基础，大幅度降低群众生产投入成本。

（二）社会效益

通过项目的实施，将产生巨大的社会效益。基础设施建设，间接降低农民生产成本投入，直接产生经济效益，同时有效改善村容村貌，加速新农村建设步伐。项目的实施，必将推动勐养镇各项社会事业更加快速健康发展。

（三）生态效益

通过大量的基础设施项目、各类村庄整治项目的科学规划实施，大幅减少水土流失和污水对环境的污染。总之，根据本规划科学地实施好规划项目，不会对生态环境产生破坏性影响，反而会产生良好的生态效益，达到良性可持续发展的目的。

（四）扶贫效益

改善全村群众出行条件，卫生环境得以提升 ，道路通行有保障，民族风尚有效改善，为弘扬、传承民族文化、巩固和发展平等和谐的民族关系奠定坚实基础。

妥否，请示。

附件：《梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目—勐养镇芒轩村道路建设项目（计划外资金）实施方案》

                        勐养镇人民政府

  2019年8月22日


勐养镇党政办                    2019年8月22日印
— 2 —
— 1 —

