芒政请〔2019〕173号                    签发人：孔  瑜

芒东镇人民政府关于上报

云南省国有股权运营管理有限公司对口帮

扶罗岗村党建工作实施方案的请示

梁河县人民政府：

根据《中共云南省委组织部 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 云南省人民政府扶贫开发办公室印发<关于省属企业助力脱贫攻坚工作的指导意见>的通知》（云组通 〔2019〕45号）文件精神，为高质量完成项目建设,扎实做好云南省国有股权运营管理有限公司对口帮扶罗岗村10万元，其中老活动室修缮4.5万元、种养殖技术培训0.5万元、慰问老党员困难党员及困难群众5万元，现实施方案已编制完成特恳请梁河县人民政府给予批准实施为盼。

当否，请批示。

附件1：关于云南省国有股权运营管理有限公司对口

帮扶罗岗村党建工作的实施方案

芒东镇人民政府                                     2019年12月24日

芒东镇党政综合办                   2019年12月24日

附件1

关于云南省国有股权运营管理有限公司对口帮扶罗岗村党建工作的实施方案

为深入贯彻《中共云南省委组织部 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 云南省人民政府扶贫开发办公室印发<关于省属企业助力脱贫攻坚工作的指导意见>的通知》（云组通 〔2019〕45号）文件精神，扎实做好云南省国有股权运营管理有限公司对口帮扶罗岗村党建工作，特制定本方案。

一、基本情况

（一）村情概况。罗岗村委会所在地位于芒东镇政府西南部，距离芒东镇政府所在地8公里，距县城30公里。辖9个自然村，18个村民小组，是全县人口最多的行政村，现有农户970户4594人，其中：汉族155户737人，傣族789户3749人，景颇族26户108人。全村面积26.51平方公里，海拔1095米，年平均气温18.30 ℃，年降水量1247.7毫米。全村耕地面积7612亩，其中：水田面积4546亩，旱地3066亩。主要产业以种植水稻、甘蔗、烤烟为主，外出务工也渐渐成为主要收入来源之一。2018年农村经济总收入4591万元，农民总收入3670万元，农民人均可支配收入8017元。罗岗村于2017年被识别为贫困村，现有在册建档立卡户187户778人，其中：已脱贫166户719人，目前在册建档立卡贫困户未脱贫21户59人，贫困发生率为1.29%。2019年计划脱贫7户22人，贫困发生率降至0.89%。

（二）村党组织概况。罗岗村下设党总支1个，党支部9个，2018年底罗岗村党总支共有党员99人，其中正式党员97人，预备党员2人；女党员18名，男党员81名；60岁以上党员20人。现有党员活动室9个。

（三）罗岗自然村党组织概况。罗岗自然村辖6个村民小组，现有农户283户1314人，下设2个党支部，即罗岗自然村一党支部、二党支部，共有党员34人，其中正式党员34人，预备党员1人；男性26人，女性8人；老党员8人。有党员活动室1幢，活动室始建于1956年，占地面积150平方米，砖木结构。因年久失修，该活动室瓦屋面漏雨，部分柱子、椽子虫蛀，电路老化等问题突出，存在安全隐患，难以满足安全使用功能，急需修缮加固。

二、帮扶项目实施内容

（一）活动场所修缮。修缮罗岗自然村一支部、二支部党员活动室房屋1幢，计划投入资金4.5万元。具体工程任务及价格清单如下：

| 梁河县芒东罗岗自然村活动室修缮工程 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位工程 | 单位 | 工程量 | 单价 | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 主房拾漏零工 | 个 | 7.00 | 150.00 | 元/个 | 1050.00 |
| 2 | 换椽子 | 匹 | 50.00 | 20.00 | 元/个 | 1000.00 |
| 3 | 打顶 | ㎡ | 144.00 | 120.00 | 元/㎡ | 17280.00 |
| 4 | 刷漆 | ㎡ | 350.00 | 30.00 | 元/㎡ | 4620.00 |
| 5 | 柱子刷漆 | 棵 | 36.00 | 100.00 | 元/棵 | 3600.00 |
| 6 | 装电 | ㎡ | 144.00 | 15.00 | 元/㎡ | 2160.00 |
| 7 | 保管室门2道 | 道 | 3.00 | 350.00 | 元/道 | 1050.00 |
| 8 | 窗子 | 扇 | 5.00 | 300.00 | 元/扇 | 1500.00 |
| 9 | 水泥地皮 | ㎡ | 145.40 | 90.00 | 元/㎡ | 13086.00 |
| 10 | 汇总 | 45346.00 |  |  |  |  |
| 说明：1、施工过程遇到特殊情况，根据现场实际情况做相对应调整； |  |  |  |  |  |  |
| 2、道路走向及坡度根据可现场进行相对应调整； |  |  |  |  |  |  |
| 3、挡土墙高度以挡墙基础开挖后实际高度为准； |  |  |  |  |  |  |
| 4、工程量以实际工程量为准。 |  |  |  |  |  |  |

（二）开展种养殖实用技术培训。为提高党员产业发展技能，发挥好致富带头作用，结合罗岗村产业发展实际，聘请农业科技人员，组织党员及部分群众开展烤烟、砂糖橘种植及病虫害防治技术，以及肉牛、生猪养殖和防疫技术培训。计划投入资金5000元，培训150人次以上。

（三）慰问老党员、困难党员及其他特殊困难群众。计划投入5万元用于贫困党员、老党员、老村组干部及其他特殊困难群众的慰问。2019年计划慰问老党员、困难党员10人，投入0.5万元；计划慰问重病户5户，投入1万元；计划慰问贫困大学生8人，投入2万元；计划慰问困难户10户，投入1.5万元。

三、帮扶工作责任主体及进度安排

罗岗自然村党员活动室、技术培训及慰问工作由罗岗村党总支组织实施，具体工作责任为：一是组织编制活动室修缮方案，聘请施工队按照修缮方案改造活动室，并做好工程质量监督，确保按时、按质按量完成改造；二是负责聘请农业技术人员，组织好实用技术培训工作；三是根据党员及其他特殊困难群众家庭情况，编制好慰问方案。

- 活动室修缮工作，计划为2020年1月完成；

- 种养殖技术培训工作，计划为2020年1月完成；

- 1困难党员、群众慰问工作，计划为2020年1月完成；

四、帮扶项目及资金管理

（一）加强组织领导。为确保党建帮扶工作有效推进，按期完成活动室修缮、技术培训、慰问工作，成立党建帮扶工作领导小组，由罗岗村挂村领导任组长，成员为镇驻村工作队员、村三委成员，加强工作统筹力度。

（二）严格资金管理。党建帮扶资金下达后，严格按照财经纪律管理，在整个资金使用过程中杜绝挤占，挪用、截留帮扶资金。做好资金使用公示公告工作，自觉接受群众监督，确保资金使用公开透明。

（三）质量保障措施。在活动室修缮工程实施过程中，严格执行设计要求及技术规范，严格施工。

芒东镇人民政府

2019年12月24日