[image: image1.png]



梁自然资请〔2020〕16号　　　　　　　签发人：邵维新
　
梁河县自然资源局关于请求同意德宏州

梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治

（补充耕地）项目实施方案的请示
县人民政府：

德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目，位于梁河县勐养镇邦盖、芒蚌、芒轩、中营村委会辖区内。原规划建设总规模1494.33亩,其中：耕地面积47.29亩（全部为水田），农村道路用地面积36.17亩，沟渠面积0.98亩，内陆滩涂面积1409.87亩。项目实施后预计可新增耕地1430.45亩（开发1402.28亩，整理28.16亩），新增耕地率为95.73％，实施后的耕地面积为1477.75亩，全部规划为水田，新增耕地来源主要为滩涂开发。建设性质为：土地整治（补充耕地）项目。项目类型：县级投资，预算总投资1821.32万元。该项目规划设计报告于2017年9月完成，并通过了省、州级专家评审。2017年12月1日德宏州国土资源局以《德宏州国土资源局关于德宏州梁河县勐养邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目立项的批复》（德国土资复〔2017〕50号）批准立项。2018年10月8日，德宏州国土资源局批准了该项目的实施方案，同意我局组织实施。
因梁河县水利局实施的瑞丽江梁河县勐养坝段治理工程变更，河道改道（恢复）拉直，导致德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目设计变更。该项目设计变更后的建设总规模为1593.86亩，新增耕地面积1394.22亩，新增耕地率为87.47%，预算总投资2401.32万元。 

为加快该项目的顺利实施，更好的发挥经济和社会效益。根据2020年2月4日，梁河县扶贫开发领导小组第一次会议研究，以及2020年2月11日《梁河县人民政府关于同意2020年第一批财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复〔2020〕46号）批复及要求。现特恳请县人民政府同意梁河县自然资源局按原德宏州国土资源局批准的《德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目实施方案》及相关程序继续组织实施为盼。
当否，请示。

附件：1、德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目规划设计；

2、德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目预算书；

3、德宏州国土资源局关于德宏州梁河县勐养邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目立项的批复》（德国土资复〔2017〕50号；

4、德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目实施方案；

5、德宏州梁河县勐养镇邦盖等4个村土地整治（补充耕地）项目变更审查意见。

当否，请示。

梁河县自然资源局

2020年2月21日
梁河县自然资源局办公室　　　　          2020年2月21日印发

—  2  —

—  1 —


