梁河县2020年第二批财政扶贫涉农资金

芒东镇洒坞村内道路建设项目实施方案

洒坞村隶属于梁河县芒东镇，是芒东镇两个深度贫困村之一，位于镇政府西北部，距离镇政府12.8公里，距离县城22公里，国土面积13.13平方公里，海拔1465.95米，年平均气温18.40℃，年降水量1436.70毫米，适宜种植甘蔗、玉米、水稻、马铃薯、黑木耳、姬松茸等作物，人均口粮527公斤；养殖产业主要发展生猪养殖，牛、羊、鸡等。有耕地5059亩，其中人均耕地3.81亩；有林地9500亩。全村辖4个自然村5个村民小组，有农户304户，有乡村人口1329人，其中农业人口1323人，劳动力891人。适宜种植烤烟、水稻、甘蔗等农经作物，主要收入为务工为主。农户以传统的种养殖及外出务工经济为主要的经济来源。

- 项目立项文件：根据梁政复【2020】333号

二、项目名称：梁河县2020年第二批财政扶贫涉农资金芒东镇洒坞村内道路建设项目

- 三、项目实施单位：芒东镇人民政府

四、项目实施法人代表：孔 瑜

项目实施负责人：杨定旭

项目具体负责人：杨朝庚  王晓明

五、项目建设地点：洒坞村委会

- 六、建设类型：道路。

七、项目主要建设内容、资金使用计划、资金来源

（一）资金使用计划：项目总投资300324元，其中工程直接费297000元，占总投资的99%，项目前期费3000元，占总投资的1%。

| 梁河县芒东镇洒乌村村内道路建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位工程 | 单位 | 工程量 | 单价 | 单位 | 总价（元） |
| 1 | C25混凝土路面厚20cm | ㎡ | 720.00 | 105.00 | 元/㎡ | 75600.00 |
| 2 | C25混凝土路面厚15cm | ㎡ | 479.20 | 85.00 | 元/㎡ | 40732.00 |
| 3 | 块石路面 | ㎡ | 866.60 | 160.00 | 元/㎡ | 138656.00 |
| 4 | C20混凝土路肩 | m³ | 88.20 | 480.00 | 元/m³ | 42336.00 |
| 5 | 前期费1% |  |  |  |  | 3000.00 |
| 6 | 合计 |  |  |  |  | 300324.00 |
| 说明：1、施工过程遇到特殊情况，根据现场实际情况做相对应调整； |  |  |  |  |  |  |
| 2、道路走向及坡度根据可现场进行相对应调整； |  |  |  |  |  |  |

（二）资金来源：2020年第二批扶贫涉农整合资金300000元

八、项目实施进度计划

（一）2020年8月底完成项目的前期工作；

（二）项目计划于2020年9月底完成招标进场施工，2020年10月底完成项目建设。

（三）计划2020年10月底全部建设完成交付使用。

九、资金支付方式

（一）项目的前期费用、工程监理费按合同约定进行支付。

（二）预付款拨付原则上不超过合同价款的80％。

（三）工程审计结算前支付的进度款不超过合同价款的87%。

（四）审计结算后，一次性支付审计结算认定价格剩余工程款，施工方缴纳3%质量保证金。

（五 ）工程竣工验收后一年，若无工程质量问题，经承包人提出申请，发包人复检无异议后不计利息退回3％质量保证金。

十、项目参建单位

（一）设计公司：根据招投标法和《德宏州2020年政府集中采购目录及标准》进行采购，不再进行项目的地质勘查和审图工作。

（二）施工单位：根据招投标法和《德宏州2020年政府集中采购目录及标准》进行采购，选取相应具有资质的施工单位组织实施。

（三）监理单位：根据招投标法和《德宏州2020年政府集中采购目录及标准》选取相应具有资质的监理公司。

十一、责任主体

责任单位：梁河县扶贫办、梁河县芒东镇人民政府。

十二、保障措施

（一）由梁河县扶贫办负责监督指导工作。

（二）梁河县芒东镇配合监理单位进行监管。

（三）项目完工后，芒东镇人民政府组织相关部门人员按程序进行项目验收工作。

十三、建成后效益分析

一、经济效益 该项目为社会公益事业项目，主要表现为社会效益，这里对经济效益不作详述，也不作财务评价。

二、社会效益 该项目建成后，进一步完善洒坞村内道路未完善的状况，项目将覆盖10户36人，其中建档立卡贫困户2户7人，可使群众的生产生活条件、村容村貌和文化氛围得到很大改善，群众逐步走上富裕道路，对推进社会主义新农村建设和促进社会和谐稳定，不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用，社会效益明显。

芒东镇人民政府

2020年9月7日