梁河县2018年畜牧生态园建设项目

（九保大耳黑毛猪养殖）

实施方案

为推动梁河县农业经济发展，结合脱贫攻坚产业发展需要，促进东西部合作，县人民政府通过招商引资，引进上海联九农业发展有限公司到梁河县投资建设种猪繁殖、商品猪饲养、有机肥生产、销售等规模化养殖产业链基地。根据《上海市对口支援与合作交流专项资金管理办法》、《上海市对口支援云南省项目管理办法》和上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室《关于2018年上海市对口支援云南省项目资金计划安排的函》（沪合组办[2018]13号），特编制本方案。

一、项目概况

（一）项目名称：梁河县畜牧生态园建设项目。

（二）项目建设主体：梁河联九农业发展有限公司。

（三）项目实施单位：梁河县农业局。

（四）项目实施地点：九保乡、曩宋乡、小厂乡。

- （五）项目总投资：项目总投资5000万元，其中：上海对口帮扶资金1100万元，企业自筹资金3900万元。

（六）项目建设的主要内容：第一期投资3500万元，建设种猪场、育肥场、有机肥场、病死畜禽无害化处理中心，2019年3月底完工;第二期投资1500万元，建设饲料厂、肉联厂。

二、项目区概况

（一）项目区基本情况。

梁河县地处横断山脉南端,高黎贡山西麓坡阶地的峡谷地带，位于东经98°6′-98°31′，北纬24°31′-24°58′之间。东北部与龙陵交界，南部与芒市、陇川县相接，西部与盈江县毗邻，交通便捷通达。县境南北纵距49公里，东西最大横距45公里，总面积1136.69平方公里。山区面积占总面积87.8%，坝区面积占12.2%。境内地势由北向南渐低，最高海波2672.8米，最低海拔860米。全县除“两江一河”（大盈江和龙江）外，还有60多条山间小溪，水利资源丰富。地处低纬度高原，属南亚热带季风气候，立体气候明显，年均气温18.4℃，年均降雨量1436.7毫米，全年无霜期288天，年日照时数为2341.4小时。气候具有春夏秋时间长冬天寒冷天气少、日照时间长、年温差小、日温差大、气候温和等特点，适宜发展农业和林业等产业，森林覆盖率63.2%。全县辖6乡3镇，62个村民委员会，4个社区，392个自然村，674个村民小组，总人口16.95万人，是一个传统的农业县。境内主要聚居着汉、傣、阿昌、景颇、德昂、傈僳、佤等20余种民族，2006年被省政府被命名为“葫芦丝之乡”，2011年，被文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”。

（二）项目区社会经济概况

梁河县是全省73个国家扶贫工作重点县之一和德宏州唯一没有边境线的边疆县，是以种植粮、蔗、茶和畜牧养殖为主的农业县。梁河县有4个贫困乡镇，50个贫困村（14个深度贫困村），建档立卡贫困人口7815户31733人，其中已脱贫4393户18805人，在册3422户12928人。2017年全县实现地区生产总值214605万元，地方公共财政预算收入13943万元，规模以上固定资产投资总额135808万元，社会消费品零售总额68403万元，城镇常住居民人均可支配收入23684元，农村常住居民人均可支配收入7954元。

三、编制依据和建设目标

（一）编制依据

上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室、云南省沪滇扶贫协作领导小组办公室印发的《上海市对口支援与合作交流专项资金管理办法》、《上海市对口支援云南省项目管理办法》、上海市对口支援与合作交流工作领导小组办公室《关于2018年上海市对口支援云南省项目资金计划安排的函》（沪合组办[2018]13号）等文件以及梁河县人民政府与上海联九农业发展有限公司签订的《梁河县畜牧生态园合作协议》及《补充条款》。

- （二）建设目标

建立生态循环农业建设指标体系、养分综合管理计划等监管制度，在区域内整体实现资源节约、生产清洁、循环利用、产品安全，农业生产标准化和适度规模经营水平明显提升。具体目标为：

1.年出栏商品猪3万头；

2.猪场粪污利用率达到 100%；

3.年生产有机肥 5000吨；

4.配套的污水-沼气处理系统；

5.饲料加工厂年产2万吨饲料；

6.每班屠宰猪达500头的屠宰肉联厂；

7.年处理全县病死动物万头以上能力的畜禽无害化处理中心;

8.200亩特色农业种植区;

9.通过与当地专业养猪场及贫困乡村、农村贫困户的无缝对接，共同打造“一村一业"品牌，通过提供免费专业培训、技术指导，让利于贫困户，帮助其脱贫致富。

四、建设内容与进度安排

- （一）建设项目内容

通过招商引资，引进上海联九农业发展有限公司到梁河县投资建设畜牧生态园，预期总投资5000万元，第一期投资3500万元，建设种猪场、育肥场、有机肥场、病死畜禽无害化处理中心，2019年3月底完工;第二期投资1500万元，建设饲料厂、肉联厂。

待公司完成1500万固定资产投资任务后，将上海对口帮扶资金1100万元分配予全县深度贫困村和扶贫重点村（具体分配指标参见梁河县2018年上海对口帮扶资金入股企业分配表），采取“公司+村集体+贫困户”的模式。由村集体将帮扶资金作为股份量化入股到企业，股权归村集体所有，由企业按照公司法的规定依法经营。

自2019年起，企业每年按入股帮扶资金的6 %（每年66万元）固定分红给贫困村和建档立卡贫困户，投产3年后，企业有权收购入股资金所形成的资产，收购价格不能低于910万元。项目预计可壮大我县16个贫困村集体经济，可带动全县300余户1000余人建档立卡贫困群众就业增收脱贫。分红资金的30%作为村集体收入、70%分给建档立卡贫困户增收致富。

（二）进度安排

- 2018年7月完成土地流转工作；

- 2018年8月—12月，根据公司投资情况，聘请第三方进行审计，待公司投资额完成1500万元时，将上海对口帮扶资金1100万元入股到公司；

- 2019年3月公司完成一期建设任务。

- （三）质量管理

- 梁河县畜牧生态园建设项目由梁河联九农业发展有限公司具体负责，项目工程质量必须达标。梁河县农业局对项目工程进度进行督促检查，发现问题，有权要求公司进行整改。

- 五、项目资金筹措与管理

- （一）资金筹措

- 项目总投资5000万元，第一期投资3500万元，其中：上海对口帮扶资金1100万元，企业自筹资金2400万元；第二期投资1500万元。

- （二）上海对口帮扶资金主要用于：建标准化猪舍，建粪污处理设施，购置设备。

（三）资金管理

梁河县上海对口帮扶资金，由县财政局专账管理，专款专用。梁河县财政局根据梁河县2018年上海对口帮扶资金入股企业分配表将资金拨付乡镇，乡镇财政所再转拨各乡镇村级会计委托代理服务中心。经法定程序，相关村集体与梁河联九农业发展有限公司签署入股协议后，由村集体将资金以入股方式拨付梁河联九农业发展有限公司。梁河联九农业发展有限公司根据协议，按年度向村集体分红。

梁河县2018年上海对口帮扶资金入股企业分配表

单位：万元

| 序号 | 村集体名称 | 村集体属性 | 入股金额 | 年度收益及分配 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 年度总收益 | 村集体提取 | 分配贫困户 |  |
| 1 | 芒东镇笋子洼村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 2 | 芒东镇洒坞村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 小计 | 芒东镇 |  | 136 | 8.16 | 2.448 | 5.712 |  |
| 3 | 勐养镇帮歪村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 4 | 勐养镇野鸭塘 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 5 | 勐养镇卡子村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 小计 | 勐养镇 |  | 204 | 12.24 | 3.672 | 8.568 |  |
| 6 | 小厂乡友义村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 7 | 小厂乡大邦幸村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 8 | 小厂乡小厂村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 小计 | 小厂乡 |  | 204 | 12.24 | 3.672 | 8.568 |  |
| 9 | 河西乡勐来村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 10 | 河西乡阳塘村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 11 | 河西乡三锅疆村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 12 | 河西乡光坪村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 小计 | 河西乡 |  | 272 | 16.32 | 4.896 | 11.424 |  |
| 13 | 遮岛镇水箐村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 小计 | 遮岛镇 |  | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 14 | 九保乡安乐村 | 深度贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 15 | 九保乡九保村 | 贫困村 | 80 | 4.8 | 1.44 | 3.36 |  |
| 小计 | 九保乡 |  | 148 | 8.88 | 2.664 | 6.216 |  |
| 16 | 曩宋乡瑞泉村 | 贫困村 | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 小计 | 曩宋乡 |  | 68 | 4.08 | 1.224 | 2.856 |  |
| 合计 | 全县 |  | 1100 | 66 | 19.8 | 46.2 |  |

六、组织验收

由县人民政府组织相关部门进行验收：

1.由公司向县政府提出申请，聘请第三方（费用由公司承担）对公司固定资产投入情况进行审计，公司固定资产投资达1500万元时，将上海对口帮扶资金1100万元入股到公司，时间要求在2018年12月31日以前。入股完成后，县人民政府组织相关部门对上海对口帮扶资金1100万元的入股情况进行验收。

2.每年各乡镇要将公司6%的保底分红资金（每年66万元）使用情况上报县扶贫办存档。

七、组织保障措施

（一）组织领导。县级成立梁河县畜牧生态园项目工作领导小组，由县人民政府副县长寸时雄任组长，县人民政府党组成员蔺以尧任副组长，成员由相关部门及乡镇负责人组成，领导小组办公室设在县农业局，负责协调处理梁河县畜牧生态园项目工作。

（二）具体措施。在项目实施过程中，一是做好质量监督管理工作，定期不定期对项目质量进行检查，对存在的质量问题和安全隐患，及时要求梁河联九农业发展有限公司进行整改；二是做好帮扶资金的监督管理，资金由县级进行分配后，由涉及乡镇进行管理，采取“村财乡管”的模式，确保资金使用安全，乡镇人民政府每年安排乡镇农村经营管理站对资金进行审计，发现问题的，乡镇要安排及时进行处理和整改；三是建立完善村集体入股收益分配机制，每年收到入股红利后，由村集体根据“村集体占30%，用于全村脱贫攻坚工作；70%分配给建档立卡贫困户增收脱贫”的要求，做好入股收益的分配，具体分配方案由村集体召开“村三委”会议进行研究，分配方案要及时进行公开公示。

八、效益分析

（一）社会效益方面

通过本项目的实施，能有效带动全县生猪产业发展，填补了我县无大型规模养殖场的空白，同时带动贫困户共同发展生猪养殖，通过对养殖户的养殖技术培训，培训出一批懂技术、会技术的养殖户，助推脱贫攻坚工作。

（二）经济效益方面

本项目投产后猪场每年可出栏商品3万头，每头平均售价1600元，年可实现销售收入 4800万元；有机肥厂可年产有机肥0.5万吨，按目前市场最低售价500元/吨，年可实现销售收入 250万元，本项目销售收入合计5050万元/年。商品猪年生产及经营成本：30000（年出栏量）×1280（单头商品猪饲养成本）/10000=3840万元（商品猪年经营成本）；有机肥厂生产及经营成本为：450元/吨（单价参考本行业数据）×5000吨/10000=225万元，本项目年生产及经营成本合计4065万元。可实现年均利润985万元。

（三）生态效益方面

本项目以大型养殖场的干粪为原料，采用现代生物发酵工程技术，加入多功能性的混合微生物发酵菌剂，在进口翻拌机的定时翻拌下，经微生物的高温发酵，达到除臭，杀菌，降低水分和充分腐熟后，通过干燥机的适当干燥后而制成的商品有机肥料，呈粉末状或条粒状。新鲜粪便经微生物发酵过程，有机物起到降解和再合成作用，使有机养分有效化和腐殖化，产品含有较高有机质和腐殖质，有效氮磷钾养分和多种中、微量元素养分，并含有多种特有的生物活性物质，是一种有别于传统有机肥料的浓缩性高效活性有机肥料。实现了排泄物综合利用，实现了牧场畜禽排泄物的减量化、无害化、资源化的综合利用示范作用，引导构建生猪优势产业群，提高市场竞争力，加快项目区及周边地区发展绿色化，生态化畜牧业的进程。

（四）扶贫效益方面

项目实施后，能有效带动贫困村经济社会发展，增加村集体收入，提高建档立卡贫困人口人均可支配收入，贫困人口脱贫出列，精准扶贫精准脱贫预期目标实现有望，扶贫效益十分明显。项目预计可壮大我县16个重点贫困村集体经济，可带动全县311户1050余人建档立卡贫困群众就业增收脱贫。

附件：梁河县2018年畜牧生态园建设项目受益贫困村建档立卡户花名册

梁河县农业局

2018年7月14日