梁河县2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化项目

实

施

方

案

编制单位：曩宋阿昌族乡人民政府

编制时间：2020年2月21日

梁河县2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化项目

实施方案

根据《梁河县人民政府关于同意2020年第一批次财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复[2020]46号）、《梁河县财政局关于提前下达贫困县2020年第二批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合〔2020〕15号）文件要求，下达我乡资金50万元，用于曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化。结合我乡大地自然村规划实际，特制定本实施方案：

- 基本情况

- 曩宋阿昌族乡位于梁河县东北部，县城西南部。距县政府驻地遮岛镇10.7公里。国土面积111.22平方公里。全乡下辖曩宋、马茂、关璋、弄别、河东、龙营、瑞泉、芒东、芒林9个行政村，49个自然村，111个村民小组。2019年末，全乡总户数6825户，25974人，有汉、傣、阿昌、佤族等12个民族，少数民族人口7119人，占总人口的27.58%，其中阿昌族人口有 4432人，占总人口的17.06%。农业人口24308人，占总人口的93.6%。全乡主要收入来源有水稻、小麦、豆类、薯类、生姜、烤烟、甘蔗、茶叶、油菜、滇皂荚、韭菜等。农村经济总收入23850万元，农民人均纯收入8831元。

大地自然村，属于半山区。全村辖1个村民小组，有农户79户，人口272人。有耕地324亩，其中人均耕地1.25亩；有林地2100亩。农民人均纯收入5387元。农民收入主要以种植业为主。

- 贫困现状及致贫原因

- 2018年末，全乡现有建档立卡贫困户1239户5027人，其2014-2018年已脱贫1113户4599人，未脱贫126户428人，贫困发生率为1.7 %。

从以上数字可以看出，农民的生活水平低，收入少，导致该村贫困的主要原因有以下几个方面：

1.人多土地少。全乡有耕地面积27055亩，人均1.04亩，土地是农民生存的根本，土地少，生产不足，严重制约农民的温饱问题。

2.基础设施滞后。该村农田、水利、交通各项基础建设滞后，极大地阻碍着当地的经济和社会的发展，出行较为困难。

3.收入来源少。目前，多数农户的经济收入主要靠养猪和外出打工。由于自然资源和生产生活条件较差，缺乏资金投入，生产技术落后，信息闭塞，种植业、养殖业发展缓慢，经济效益不高，农民收入偏低。

三、目标任务

通过梁河县2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化项目的实施，稳定实现大地自然村人口不愁吃、不愁穿、义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现农民人均可支配收入增长高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，到2020年实现所有贫困人口脱贫销号，构建平等、团结、互助、和谐的社会主义

民族关系和良好的社会发展环境。

四、项目建设内容

大地自然村村内道路硬化(2019年底动态新增项目）：1、砂砾垫层281.1m³，2、15cm混凝土路面2112.4㎡，3、20cm混凝土路面2400㎡，4、土方开挖925.5m³。

项目总投资50万元，其中：建筑工程安装费49.5万元，占总投资的99%，按相关依据提取1%项目管理费0.5万元，用于项目管理前期费用，项目管理费用不足部分，由其他资金解决。

| 项目建设资金估算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 建设内容 | 费率 | 概算金额（万元） | 备 注 |
| 一 | 建筑安装工程费用 | 混凝土路 |  | 49.5 |  |
| 二 | 工程建设及其它费用 |  |  |  |  |
| 1 | 工程设计费 |  | （一）*1.5% | 0.7425 | 按双方约定费率 |
| 2 | 工程造价咨询费 |  | （一） *5‰ | 0.2475 | 按双方约定费率 |
| 3 | 工程监理服务费 |  | （一）*1.4% | 0.6930 | 按双方约定费率 |
| 5 | 审计结算费 |  | （一）*3‰ | 0.1485 | 按双方约定费率 |
| 6 | 小计 |  |  | 1.8315 | 其中0.5万元为提取的项目管理费，其余1.3315万元另行安排 |
| 三 | 总投资 | （一）＋（二） |  | 50 |  |

五、项目投资预算及资金筹措

（一）项目投资预算

1.说明

依据《梁河县人民政府关于同意2020年第一批次财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复[2020]46号）文件精神，以及云南筑华工程设计有限公司设计的《梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金--少数民族发展曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化项目施工图设计》和工程预算。

2. 投资预算

依据《梁河县人民政府关于同意2020年第一批次财政扶贫涉农资金分配方案的批复》（梁政复[2020]46号、《梁河县财政局关于提前下达贫困县2020年第二批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合〔2020〕15号）文件精神，及云南筑华工程设计有限公司做出的《梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金--少数民族发展曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化项目施工图设计预算》，该项目建筑安装工程投资495000.00元，按相关依据提取1%的项目管理费用5000.00元。

（二）资金筹措

梁河县2020年第二批中央专项扶贫少数民族发展资金曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化项目投资计划为50万元（其中含按相关依据提取1%的项目管理费用5000.00元），资金筹措来源为：依据《梁河县财政局关于提前下达贫困县2020年第二批中央财政专项扶贫资金的通知》（梁财整合〔2020〕15号）文件精神，计划投资与预算差额，做为项目预备金。

六、实施计划

项目建设期限于2020年7月底全部实施完成并交付使用。

七、管理措施

（一）组织管理

1.领导小组

为保证梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金--少数民族发展曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化项目顺利实施，成立了曩宋乡村大地自然村村内道路硬化实施项目领导小组：

组  长：杨枝谨   曩宋乡党委副书记、乡长

副组长：周艳存   曩宋乡副乡长

成  员：杨流洋   曩宋乡规划办主任

曹明龙   曩宋乡人民政府扶贫工作人员

纪  敏   曩宋乡人民政府规划办工作人员

张薇薇   曩宋乡财政所所长

尹帮崙   芒东村支书

领导小组下设办公室，办公室设在乡规划办，办公室主任由周艳存同志担任。

2.领导小组职责

杨枝谨（项目法人）职责为：对工程负全部责任，主要负责工程项目前期上报工作，负责项目的招投标工作，负责工程账务的支付工作；周艳存（项目直接责任人）职责为：协助杨枝谨抓好项目实施，负责项目从上报到结算全过程所有工作；杨流洋、纪敏、曹明龙（技术负责人）职责为：协助项目法人的工作，主要负责项目的工程技术、计量、质量、安全、进度及乡村协调管理工作，张微微（财务负责人）负责项目资金使用的监督、检查、跟踪工作，做到专款专用并及时拨付，尹帮崙负责项目区矛盾纠纷调解。

（二）项目管理

1.项目单位职责

（1）县扶贫办：负责指导项目的规划、审核、项目实施的监督、检查、协调、指导。

（2）县财政局：负责项目资金使用的监督、检查、跟踪问效工作，做到专款专用并及时拨付。

（3）曩宋阿昌族乡人民政府：为项目实施单位，负责制定详尽的项目实施方案（含工程设计和预算），上报县人民政府审批后，根据审批后的方案组织项目实施。制定各项工作措施，落实项目相关工作，完成乡级验收，收集全部项目资料归档备查，按时上报项目实施执行情况。

(4）设计公司：采用直接发包形式委托云南筑华工程设计有限公司负责施工图设计工作；

（5）施工单位：按招投标法及相关文件确定；

（6）监理单位：采用直接发包形式委托云南万图建设咨询有限公司负责项目监理工作；

（7）审计单位：由曩宋阿昌族乡人民政府与县审计局对接确定。

2.项目管理工程技术规范

严格按照国家标准和工程施工图技术标准执行。

（三）资金管理

加强资金管理，参照财政专项扶贫资金“四到县”管理模式对项目资金进行管理，实行“三专一统一”（专人、专户、专账、统一实行乡级报账）管理运行体制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。对扶项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理，村、组项目实施领导小组明确分工，指定专人管理，对项目建设和资金运行要全程跟踪监测，并按照项目活动公开资金使用情况。

（四）档案管理

项目实施前进行公示，项目建设完成时进行公告，项目实施过程中，要记录、收集、整理好各种档案材料，并且归类、立档，完整地保存起来。

（五）项目验收

曩宋阿昌族乡人民政府收到县人民政府项目方案批复后，按照批复的项目实施方案组织项目实施，项目实施结束后由项目领导小组组织相关人员认真完成项目乡级初验，验收严格按照国家标准和工程施工图技术标准执行，对不符合图纸及施工要求的工程进行整改，不合格工程将按期限返工重做，进行二次验收，二次验收不合格的将不予验收。验收后由监理、施工单位共同做出结算资料，所有档案资料收集齐备，存档，并按要求报请县人民政府进行县级验收。项目实行乡级报账制，待乡级验收完成后，按程序完成报账手续，报账后由施工单位缴纳3％工程质量保证金，项目运行一年后无质量问题将全额返还施工单位。

八、效益分析

通过项目的实施，力争把项目区建设成为生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主的典型示范新农村。

梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金--少数民族发展曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化项目实施后，实现农民人均可支配收入增长高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。解决区域性整体贫困，到2020年实现所有贫困人口脱贫销号。村容、村貌得到改观。总之，通过梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金--少数民族发展曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化项目的实施，全村的村容村貌将焕然一新，社会稳定繁荣，经济发展更上一个新台阶，为迈向小康生活打下坚实的基础。

曩宋阿昌族乡人民政府

2020年2月21日

附件1、《梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金--少数民族发展曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化项目预算书》

附件2、《梁河县2020年第二批中央专项扶贫资金--少数民族发展曩宋乡芒东村大地自然村村内道路硬化项目设计图纸》