梁发改复〔2021〕21号

梁河县发展和改革局

关于对2021年梁河县平山乡勐蚌村刘家河左右堤坝防护项目实施方案的批复

梁河县平山乡人民政府：

你乡报来的《2021年梁河县平山乡勐蚌村刘家河左右堤坝防护项目实施方案的请示》（平政请﹝2021）52号）文件已收悉。该项目的实施方案由你乡委托云南容海川城城乡规划设计有限公司编制完成，并组织水利局专业人员审查，认为上报的项目实施方案已基本达到有关设计规范要求，现就有关事项批复如下：

一、项目名称：2021年梁河县平山乡勐蚌村刘家河左右堤坝防护项目

- 二、项目主管单位：梁河县发展和改革局。

三、项目实施单位：平山乡人民政府

四、建设地点：梁河县平山乡勐蚌村委会。

五、项目建设性质及年限

1.项目建设性质：新建。

2.建设年限：为10个月，即从投资计划下达年度的7月至次年4月底。

六、项目建设的必要性

项目区涉及1个乡镇1个村委会，4个村民小组，受益人口达220户860人。该片区因受地理条件及自然条件的限制，自身经济基础薄弱，缺乏资金投入。片区内自然灾害频繁，群众的生命财产安全达不到保障，如刘家河冲沟掏刷严重地段威胁着人民群众生命财产及基本农田得不到保障，本次对刘家河冲沟掏刷严重地段采用M7.5浆砌石重力式治理左右岸堤坝防护全长500米。通过项目的实施，项目区基础设施滞后短板得到加强，施工期间可带动项目区108人实现就业，并从中获得劳务报酬30万元，该项目实施，势在必行。

七、项目建设主要内容及规模

- M7.5浆砌石重力式治理刘家河左右坝提防护项目500米。主体工程量：土方开挖6864.73立方米、回填砂砾石2118.13立方米、M7.5浆砌石:3441.08立方米、M7.5浆砌石铺河底2202.92立方米、M7.5浆砌踏步石36.24立方米、施工便道506.93米、右岸安全护栏415.91米。

八、项目概算及资金来源

- 项目总概算投资200万元（其中用于项目建设资金198万元，用于项目建设前期费用2万元）。资金来源：其中中央预算内资金200万元。项目实施过程中计划支付当地群众劳务报酬30万元。

九、项目投资效益分析

项目覆盖1个乡镇1个村委会，4个村民小组，受益人口达220户860人。项目的实施，基础设施滞后短板得到加强，施工期间可带动项目区108人实现就业，并从中获得劳务报酬30万元。

接此批复后，请抓紧时间做好项目的实施准备工程，并尽快将项目招投标和选择施工队伍的有关情况报我局，以便报州发改委备案。

梁河县发展和改革局

2021年5月26日

梁河县发展和改革局          2021年5月26日印发