梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目（计划外资金）——平山乡小园子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目实施方案

平山乡人民政府

# 2019年6月

梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目（计划外资金）——平山乡小园子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目实施方案

为加快和完善我乡基础设施建设，增强产业发展后劲，加快贫困人口脱贫致富进程，促进乡村振兴，根据《青浦区对口支援与合作交流工作领导小组办公室关于夏阳街道办事处<关于2019年夏阳街道对口帮扶梁河县计划外携手奔小康项目资金支付的请示>的复函》（青合组办〔2019〕3号）文件精神，下达梁河县平山乡小园子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目1个，项目建设资金共10万元，根据乡党委班子研究讨论，结合我乡“十三五” 精准扶贫措施，特制定本实施方案。

# 一、项目区域概况

# （一）乡情基本概况

平山乡位于梁河县城东北部，乡政府驻地距离县城 32 公里，全乡辖6个村委会49个自然村81个村民小组，国土面积122平方公里。2018年末，实有耕地面积18659亩，其中水田8519亩，旱地10140亩，人均耕地1.03亩，全乡共4534户，18050人（其中机关单位人员300户460人）。农民人均纯收入6662元。农民收入主要依靠甘蔗、茶叶、白花油茶、核桃、烤烟、草果、家庭养殖、外出务工等，是一个典型的山区、农业、贫困乡。平山乡6个村均为贫困村，2018年底全乡共有建档立卡贫困户1069户4279人，已脱贫903户3733人，其中：2014年脱贫58户258人，2015年脱贫86户377人；2016年脱贫287户1257人；2017年脱贫242户929人；2018年脱贫230户912人。未脱贫166户546人，贫困发生率为3.02%。2019年计划脱贫85户297人，兜底保障81户249人。

（二）项目村基本概况

梁河县平山乡小园子村民委员会位于梁河县东北部，县城东北部。距县政府驻地遮岛镇50公里。 国土面积12.94平方公里，全村辖池子山、大建、安乐寨、小园子、大园子、熊洞、荆竹林和荃麻河8个自然村，9个村民小组，全村总户数504户，2118人，其中阿昌、傣、佤等少数民族人口有   119人，占总人口的5.6%。农业人口2066人，占总人口的97.5%。全村主要收入来源有种植、养殖业，农村经济总收入2739万元，农民人均纯收入5358元。2018年底全村共有建档立卡贫困户136户531人，已脱贫117户475人，其中：2014年脱贫4户14人，2015年脱贫14户58人；2016年脱贫31户145人；2017年脱贫54户207人；2018年脱贫14户51人。未脱贫19户51人，贫困发生率为2.4%。2019年计划脱贫8户24人，兜底保障11户32人。

# 二、指导思想及编制依据

（一）指导思想

- 全面深入贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和各级党委政府打赢脱贫攻坚战的决定。2019年实现平山乡脱贫摘帽，继续巩固脱贫，到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。确保全乡现行标准下农村贫困人口实现脱贫消号，解决区域性整体贫困。

- （二）方案编制依据

1、《上海市对口支援与合作交流专项资金管理办法》;

2、《上海市对口支援云南省项目管理办法》

3、《青浦区对口支援与合作交流工作领导小组办公室关于夏阳街道办事处<关于2019年夏阳街道对口帮扶梁河县计划外携手奔小康项目资金支付的请示>的复函》（青合组办〔2019〕3号）

4、平山乡“十三五”发展规划。

（三）项目实施可行性和必要性

1、该项目的实施是小园子贫困村脱贫出列的重要保障。梁河县平山乡小园子村委会均属偏远山区贫困村，要推动偏远山区农村经济社会的发展，改变贫困落后的面貌，必须加快基础设施建设，荆竹林小型公益设施建设项目对小园子贫困村经济、文化、社会发展，提高农民生产生活水平，改善村容村貌等有着十分重要的战略意义。

2、该项目的实施是人民群众的迫切需求。近年来，平山乡各自然村在上级党委政府的关心下，基础设施建设得到逐步改善，但因平山乡贫困面较广，贫困程度相对较深，很多自然基础设施尚未得到完善，人民群众对村内基础设施建设的愿望较为迫切，反响较为强烈。

3、项目建设区域内群众积极性较高。该项目上报过程中，全体村民对实施该项目全体村民一致通过，项目建设区域内群众自发投工投劳，为项目的实施保障了良好的人力资源，更能发挥扶贫专项资金的使用效率及覆盖面。

- 项目建设内容及进度安排

- （一）项目建设内容及规模

- 梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目（计划外资金）——平山乡小园子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目计划总投资10万元，用于建设平山乡小园子村委会荆竹林自然村小板厂文化活动室基础挡墙、墙体建设、钢架水泥彩瓦房、水池管件安装、C20砼地坪硬化、桌椅板凳配套，灶台等建设内容。

- （二）项目投资预算及资金来源

- 申请上海青浦区夏阳街道资助10万元。

- （三）项目建设时限及进度安排

项目建设期为：2019年5月-2019年10月，具体建设计划为：

第一阶段：2019年5月，建立健全项目组织机构，成立项目建设领导小组及办公室；做好项目建设宣传及组织发动工作并编制上报项目实施方案。

第二阶段：2019年5月－2019年9月为项目实施阶段。

第三阶段：2019年10月，完成项目乡级验收结算，收集整理好项目相关资料，组织做好项目总结、迎接上级验收。

# 四、项目组织管理及保障措施

## （一）组织保障措施

## 为进一步提高认识、加强领导，为保证项目按时、按量、按质顺利实施，经平山乡党委、政府召开专题会议研究，特成立由乡、村、组成的建设实施领导小组，积极引导群众，从思想发动、组织动员，紧紧依靠全村村民，自觉投身项目建设，全面形成建设合力，领导小组成员名单如下：

组  长：周德旭  平山乡人民政府乡长

副组长：寸得先  平山乡人民政府副乡长

段胜珠  平山乡人民政府副乡长

梁兆帆  梁河县扶贫办副主任

成  员：江  山  乡村镇规划建设服务中心主任

赵  怡  乡扶贫专干

王  博  乡财政所工作人员

瞿发山  小园子村党总支书记

杨世清  小园子村委会主任

- 领导小组下设办公室于乡项目办，由江山兼任办公室主任，办公室人员由罗啟全、张生立、尹自廷、刘振南、赵怡组成，负责处理项目建设日常事务。

（二）项目管理措施

在项目规划、建议、评估中充分尊重群众意愿，把政府必要的扶持与发挥群众自力更生的精神结合起来，调动群众的积极性，建立后续管理和巩固提高措施，结合村规民约的修订完善和有效实施，加强对项目实施成果的管理，充分发挥扶贫资金效益，为顺利推进项目建设，明确各方职责如下：

（1）县扶贫办：负责指导项目的规划、审核，项目实施的监督、检查、协调、指导，协助县人民政府组织县级验收。

（2）县财政局：负责项目资金使用的监督、检查、跟踪问效工作，做到专款专用并及时拨付。

（3）项目建设单位（平山乡人民政府）：项目建设单位制定详尽的项目实施方案，上报县人民政府审批后，项目建设单位根据审批后的方案组织实施。制定各项工作措施，落实项目相关工作，完成乡级验收，收集全部项目资料归档备查，按时上报项目实施执行情况。

（5）项目施工单位：负责项目实施，具体做好项目实施工程中的技术、进度和质量控制，确保施工安全。

（三）质量保障措施

项目法定代表人：周德旭（职责为：对工程项目负全责，主要负责工程项目前期上报、实施、财务报账等审核工作）

技术负责人：寸得先、江山、罗启全、龚茂盛、刘振南、张生立（职责为：协助项目法定代表人的工作，主要负责项目的工程技术、计量、质量、安全、进度及乡村协调管理工作）

项目实行质量保证金制度，在拨付项目建设资金前，项目施工单位必须向项目实施乡镇缴纳3%的项目质量保证金，在项目通过县级验收满一年后，项目施工单位向乡镇提出复验申请，经乡镇组织复验合格后，将项目质量保证金退还项目施工单位。

（四）资金管理措施

1、专项资金管理：项目建设专项财政资金专款专用，实行乡级报账制，项目资金使用进行公开、公示，接受广大干部群众的监督。

2、资金报账方式：项目资金严格按财政扶贫资金管理的各项规定执行，严格实行报账管理。建设单位可根据施工进度及资金到位情况预拨部分项目建设资金。项目实施结束后，由项目实施乡镇开展项目自验，之后由乡镇报请县级验收。乡级验收合格后，由施工队向乡镇提出拨款申请，乡镇将项目资金拨付项目施工单位。

## （五）项目档案管理

在项目实施过程中，注重记录、收集、整理好各种档案材料，验收结束后由乡扶贫办归类、立档、存档。

# 五、效益分析

1、扶贫效益：通过实施项目，解决荆竹林自然村贫困群众出行难、无活动场所的问题，加速当地经济社会发展速度，使人民生活水平进一步提高，改善贫困户的基本生产生活条件，稳定实现农村贫困人口“两不愁三保障”，实现农民人均可支配收入增长高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，确保现行标准下平山乡6个贫困村实现脱贫出列，解决区域性整体贫困户脱贫摘帽，并巩固脱贫户，到2020年实现所有贫困人口脱贫消号，为实现全面建成小康社会和乡村振兴奠定坚实基础。

2、经济效益：通过项目的实施，可使小园子村委会156户736人，其中建档立卡户31户111人受益。本项目作为一项公益事业项目，本身不能产生直接经济效益，但村组文化活动场所改善了群众生产生活条件及学习培训场地难等问题，促进群众的各种产业发展，由此产生的间接经济效益也将是客观的。

3、社会效益：项目实施后，将改善当地基础设施、为群众增收致富提供一个便利通道，解放了劳动生产力，使他们将精力投入到经济建设中，同时增加了农村基础设施硬件，有效的改善了群众生产、生活条件，提高了生活质量和健康水平，改变了生态环境，促进了农村两个文明健康发展，并对促进项目区养殖业、种植业和其它产业的快速发展，加快脱贫致富的步伐创造良好的基础条件，其社会效益是非常显著的。

4、生态效益：项目实施后，当地的生态环境、村容村貌将得到进一步改善，人与自然更加和谐，更能满足村民日常休闲、娱乐等活动要求，更能体现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”。

六、项目建后管护

（一）管护形式

梁河县平山乡小园子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目竣工验收后，由乡政府将项目移交给项目村，由项目村召开群众会，研究制定管护办法，并组织受益群众推举或安排专人对建成的项目实行专人管理，真正实现村管民用。

（二）管护制度

梁河县平山乡小园子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目坚持“谁建设、谁受益、谁所有、谁管护”的原则，明确建设项目的所有权归属项目建设村，项目建设村落实管护责任主体，乡政府将项目移交给项目村后，产权归村集体所有，项目村组织负责对所有项目工程进行全方位的管理和维护，确保项目工程能正常使用，使项目区群众都能受益，使项目建设发挥最大效益。

附件：

1.《梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目（计划外资金）——平山乡小园子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目工程预算》

2.《梁河县2019年上海市对口帮扶云南省项目（计划外资金）——平山乡小园子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目图纸》

3.《梁河县平山乡小园子村委会荆竹林自然村小型公益设施建设项目可行性研究报告》