
[image: image2.png]



梁水请〔2020〕5号
签发人：徐开田
[image: image1]梁河县水利局关于上报《云南省2020年国家水土保持重点工程梁河县南底河小流域

实施方案》的请示

德宏州水利局：

南底河小流域位于德宏州梁河县城西侧，流域面积36.40km2，流域水土流失面积22.85km2，其中轻度流失面积20.36km2，占流域总面积的55.9%；中度流失面积2.32km2，占流域总面积的6.4%；强烈流失面积0.16km2，占流域总面积的0.5%，小流域现状土壤侵蚀模数780t/km2·a，年土壤侵蚀总量1.81万t。

南底河流总体形态优美，河岸林发育良好，河心时见生态岛屿，湿地类型多样，景观自然，两岸村寨分布，是一条生物多样性丰富、富有水源涵养功能的山地型河流。目前小流域水环境及人居环境存在的问题主要为：河流岸线侵占、水体污染等水环境问题突出，急需保护和治理；农业产业结构落后，是主要致贫因素；村寨人居环境质量差，特色民族、民俗等人文资源开发不足；农村污染缺乏统一规划和防治长效机制，是造成河流水体污染的主要因素，将对流域内生态环境及地表水质构成严重威胁，项目建设是非常必要的。

一、项目名称：云南省2020年国家水土保持重点工程梁河县南底河小流域治理工程

二、建设性质：新建

三、建设单位：梁河县水利局

四、建设地点：梁河县遮岛镇

五、建设内容及规模：南底河小流域的建设规模为：南底河小流域水土流失治理面积为2285.54hm2，措施总体按生态区、生产区和生活区布局，其中生态区治理措施工程量为：溪沟整治375m，拦沙坝1座，封育治理1868.72hm2，保土耕作416.82hm2，河流环境综合整治8.74km，河流迹地及滩地封育及植被恢复29.97hm2，退耕还湿13.05hm2，岸线生态治理6.78hm2，河滨植物缓冲带3.81hm2。生产区治理措施为：甘蔗提质增效项目1项，滇皂荚推广项目1项，南底河右岸千亩稻鱼共生种养示范区1项；农业面源污染治理工程：农田测土配方施肥1项，太阳能宽谱杀虫灯1项，薄膜回收利用1项，田面集水工程1项，布设30m3水池12座，沉沙池12座，集水沟1100m。生活区治理措施为：村寨卫生整治-垃圾清理30m3，村寨的绿化美化措施32173m2，傈僳部落绿化29488m2，其他村寨绿化2685m2，墙面宣传画400m2，宣传栏4处，村庄道路硬化1693m，村庄亮化-太阳能路灯80盏，公共厕所2座，厕所改造62户；垃圾桶（240L）27个，勾臂式垃圾箱6个，手推车4辆；截水沟260m，村庄截污沟4450m，检查井2座，截污管35m，厌氧池6座，人工湿地4处（6330m2）；沤肥池68座。

六、投资概算及资金来源：梁河县南底河小流域概算总投资1381.32万元，其中工程措施738.55万元，占概算总投资的53.5%；林草措施466.53万元，占概算总投资的33.8%；封育治理措施23.87万元，占概算总投资的1.7%；独立费用112.14万元，占概算总投资的8.1%，基本预备费40.23万元，占概算总投资的2.9%。

七、建设期限：

南底河小流域治理工程建设工期为24个月，计划2020年1月开工建设，2021年12月竣工。

八、预期效益：

南底河小流域水土流失总面积为22.85km2，共规划治理面积22.85km2，治理度达100%。通过水土流失治理，流域内年均减少水土流失量2.17万t，年蓄水42.89万m3，蓄水保土缓洪效益显著，使得流域平均土壤侵蚀模数降至500t/km2·a以下。

九、请示事项

根据云南省水利厅《关于做好2020年度国家水土保持重点工程前期工作储备项目的通知》，为做好梁河县南底河小流域水土流失综合治理工作，梁河县政府、梁河县水利局高度重视，委托昆明龙慧工程设计咨询有限公司调整编制完成了《云南省2020年国家水土保持重点工程梁河县南底河小流域实施方案》，请州水利局给予审查审批。

附件：《云南省2020年国家水土保持重点工程梁河县南底河小流域实施方案》。

        梁河县水利局

2020年1月23日

  梁河县水利局办公室                        2020年1月23日印 

- 2 -
- 1 -

