
[image: image1.png]



德水保〔2020〕1号
　

德宏州水利局关于梁河县南底河小流域等2项云南省2020年国家水土保持

重点工程实施方案的批复
梁河县水利局、陇川县水利局：

你们上报的梁河县南底河小流域等2项云南省2020年国家水土保持重点工程实施方案收悉。根据《水利部办公厅关于加快推进国家水土保持重点工程建设实施方案的通知》（办水保〔2015〕75号）、《财政部、水利部关于印发〈中央财政水利发展基金使用管理办法〉的通知》（财农〔2016〕181号）和《中央财政水利发展资金水土保持工程建设管理办法》（水保〔2019〕60号）等有关规定，德宏州水利局组织专家对实施方案进行了技术审查，实施方案设计单位根据评审意见进行了修改完善，现批复如下：

一、项目建设必要性。梁河县南底河小流域等2项云南省2020年国家水土保持重点工程项目区水土流失严重，生态环境脆弱，急需治理，群众生活生产造成严重影响，收入水平较低，群众要求迫切、治理水土流失积极性较高。项目的实施可有效遏制区内的水土流失，减轻水土流失危害，促进产业结构调整，提高土地综合生产能力，改善当地生态环境和人民群众生产生活条件，并起到良好的示范推动作用。因此，本项目的建设是十分必要的。

二、同意小流域项目区的选择。项目县根据流域内水土流失状况，群众治理意愿高等因素，选定了项目区并编制了小流域水土流失综合治理实施方案，所选项目区合理。

三、基本同意实施方案提出的措施整体布局和建设目标。方案设计对坡耕地、荒山荒坡、疏幼林等水土流失区域采取保土耕作、拦砂坝和植被恢复等水土保持措施。通过各项治理措施的实施，综合治理程度达70%以上，水土流失得到有效控制；通过采取植物措施、封禁治理等措施，林草面积达到宜林面积的90%以上，生态环境得到明显改善；通过实施坡改梯及植被恢复等措施，群众经济收入明显提高，生产生活条件得到明显改善。
四、基本同意建设规模、措施配置和实施方案措施设计。实施方案对不同小流域进行了水保林、经果林地块进行了典型图斑设计、配套灌排措施和田间道路措施设计，封禁治理和保土耕作措施布局合理，各单项措施设计符合相关规范要求。（各项目具体措施详见附件1）

五、同意实施方案投资概算编制原则、依据和方法。实施方案按设计工程量所提出的概算总投资编制符合有关规范和标准，并与实际结合，各级投资比例分配合理（各项目投资概算详见附件2）。项目列入中央投资计划后，可按计划批复内容下达实施。

六、同意项目施工组织设计。工程建设工期计划合理，工程施工总体条件良好，方案提出的施工工艺、方法和施工组织形式基本可行。项目按措施分类组织实施，小型水利水保工程、坡面水系工程等技术性较强的工程由专业施工队完成；大规模造林工程选择专业造林队伍实施，经果林、封育治理由当地村委会组织受益群众实施。

七、同意工程管理设计。项目建设全面实行项目责任主体负责制、项目公示制、工程合同制、建设监理制、群众投劳承诺制、工程管护责任制等制度。项目实施由县政府统一领导，县水利局统一实施，建立明确的分工制度，责任到人，任务明确到村、户，制定各个时期的考核办法，落实奖惩。县对乡（镇）检查督导，乡（镇）对村检查、指导，村联系到户，层层落实。工程建成后，由项目所在乡（镇）人民政府成立建后管护工作领导小组，按照“谁投资、谁所有、谁受益、谁管护”的原则，建立责、权、利明确，所有权与使用权明晰的管理体制，明确管护内容和办法，落实管护责任，确保项目有效运行。

附件：1梁河县南底河小流域水土保持措施批复表

2.陇川县户撒乡腊撒村腊撒河小流域水土保持措施批复表

      3.梁河县南底河小流域水土保持投资概算表

      4.陇川县户撒乡腊撒村腊撒河小流域水土保持投资概算表

                                    德宏州水利局

                         2020年3月19日

抄送：云南省水利厅，德宏州财政局。
德宏州水利局办公室　　　　         　2020年3月19日印发　

附件1

梁河县南底河小流域水土保持措施批复表

	治理

总面积
	生态区治理措施
	生产区治理措施

	
	水土流失治理


	水系整治工程
	生态农业工程
	农业面源污染治理工程

	
	溪沟整治
	谷坊
	封育治理
	保土耕作
	综合整治
	迹地、滩地、植被恢复
	退耕还湿
	拦污栅
	岸线生态治理
	植物缓冲
	警示牌
	甘蔗提质增效
	滇皂荚推广
	稻鱼共生示范
	施肥
	杀虫灯
	薄膜回收
	田面集水
	30m³水池
	沉沙池
	集水沟

	(km2)
	(m)
	(座)
	(hm2)
	(hm2)
	((km)
	(hm2)
	(hm2)
	（处）
	(hm2)
	(hm2)
	（块）
	（项）
	（项）
	（项）
	（项）
	（项）
	（项）
	（项）
	（座）
	（座）
	（m）

	 22.85
	375
	1
	1868.72
	416.82
	8.74
	29.97
	13.05
	6
	6.78
	3.81
	5
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	12
	12
	1100

	
	生活区治理措施

	
	村寨人居环境整治工程
	村庄垃圾处理工程
	村庄污水处理工程
	畜禽粪便处理

	
	村寨卫生整治
	绿化美化
	傈僳族绿化
	其他村寨
	宣传画
	宣传栏
	道路硬化
	路灯
	公共厕所
	厕所改造
	垃圾桶
	垃圾箱
	手推车
	截水沟
	截污沟
	检查井
	截污管
	厌氧池
	人工湿地
	沤肥池

	
	（m³）
	（m2）
	（m2）
	（m2）
	（m2）
	（处）
	(m)
	（盏）
	（座）
	（户）
	（个）
	（个）
	（辆）
	(m)
	(m)
	（座）
	(m)
	（座）
	（处）
	（座）

	
	30
	32173
	29488
	2685
	400
	4
	1693
	80
	2
	62
	27
	6
	4
	260
	4450
	2
	35
	6
	4
	68


附件2
陇川县户撒乡腊撒村腊撒河小流域水土保持措施批复表

	治理

总面积
	生态自然修复
	综合治理区
	硬化道路
	拆除重建桥梁

	
	封禁治理
	治理面积
	更换钢管
	排水沟
	氧化塘
	化粪池
	（m）
	（座）

	(km2)
	(hm2)
	(hm2)
	(m)
	(m)
	（座）
	（组）
	
	

	13.07
	1290.90
	16.42
	1910
	2719.69
	1
	107
	2205.94
	3


附件3
梁河县南底河小流域水土保持投资概算表

	编号
	工程或费用名称
	投资（万元）

	工程总投资
	　
	1376.53

	第一部分  工程措施
	733.81

	第二部分  林草措施
	466.79

	第三部分  封育治理措施
	23.87

	一至三部分之和
	1224.47

	第四部分  独立费用
	111.96

	一至四部分合计
	1336.43

	基本预备费
	40.09


附件4
陇川县户撒乡腊撒村腊撒河小流域水土保持投资概算表

	编号
	工程或费用名称
	投资（万元）

	工程总投资
	　
	400.30

	 建筑工程投资
	333.17

	  施工临时工程投资
	3.31

	  独立费用
	38.35

	环境保护工程投资
	1.68

	水土保持工程投资
	5.05

	基本预备费
	18.74




