遮政请〔2018〕14号

遮岛镇人民政府关于上报2018年“一事一议”财政奖补建设项目申报书的请示

德宏州财政局：

遮岛镇水箐村分水岭村民小组有农234户，总人口936人，劳动力468人，经济收入以农业和务工为主，2017年末农民人均纯收入5120元。

屈家田共涉及22户76亩水田，由于各种原因，原灌溉沟渠已经不能满足灌溉要求，经镇、村召开群众会议，同意实施水箐村屈家田取水沟渠建设项目，经我镇组织相关技术人员初步勘查，屈家田取水沟渠包含顺水墙、取水坝、三面沟、拦河坝等三大项，预计投入资金23万元。目前，群众积极性高涨，通过宣传发动，几乎所有村民都表示能够通过投资投劳来支持项目的实施，现有劳动力56人，按每人投工投劳3个，共投工投劳167个，以劳折资10000元。

经遮岛镇项目办对所属自然村的情况进行调查筛选，在群众自愿的基础上，决定将水箐村屈家田取水沟渠建设列为“一事一议”财政奖补建设项目申报点，并组织相关人员深入项目区进行测设规划，现将建设基本情况上报给你们，请给予项目建设批复为盼。

当否，请批示！

遮岛镇人民政府

2018年3月11日

遮岛镇党政综合办                    　   2018年3月11日