梁河县2019年县级财政资金遮岛镇建档立卡贫困户和一般户人居环境综合提升项目实施方案

为全面贯彻落实党中央、国务院全面建成小康社会的重大战略部署，根据《梁河县人民政府关于修正梁河县2019年第一批中央财政专项扶贫资金安排用于人居环境整治项目和梁河县2019年县级财政资金安排用于人居环境综合提升项目分配计划的批复》（梁政复〔2019〕39号）和《梁河县财政局关于下达2019年县级财政资金安排用于人居环境综合提升项目资金的通知》（梁财预[2019]302号）文件精神，为做好我镇人居环境综合提升工作，改善农户居住条件，结合我镇实际，制定本实施方案。

- 一、基本情况

- （一）资源概况。遮岛镇位于梁河县中部偏西北部，县城中部。距县政府驻地遮岛镇0公里。国土面积25.65平方公里。遮岛镇辖南甸、振兴、团结、勐底4个社区居民委员会，弄么、水箐2个村民委员会，26个自然村，31个村民小组。

- （二）社会经济概况。2018年末，遮岛镇总户数6320户，常住人口24671人，其中农业户数1849户，6691人，城镇户数887户，3859人，各村（社区）6691人。其中阿昌、傣、佤等少数民族人口有3641人，占总人口的14.76%。农业人口6691人，占总人口的27.12 %。全镇主要收入来源有务工、二、三产业 ，农村经济总收入7735万元，农民人均纯收入10102元。

（三）贫困状况。2018年底全镇共有建档立卡贫困户231户904人，已脱贫192 户777人，其中：2014年脱贫2 户9人，2015年脱贫28户122人；2016年脱贫15户57人；2017年脱贫43户169人；2018年脱贫104 户420人。未脱贫39户127人，贫困发生率为1.7 %。

- 二、指导思想及编制依据

- （一）指导思想

- 以《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和各级党委政府打赢脱贫攻坚战的决定为指导。2019年实现遮岛镇脱贫摘帽，继续巩固脱贫，到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。实现农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平，解决区域性整体贫困。

- （二）编制依据

- 根据《梁河县人民政府关于修正梁河县2019年第一批中央财政专项扶贫资金安排用于人居环境整治项目和梁河县2019年县级财政资金安排用于人居环境综合提升项目分配计划的批复》（梁政复〔2019〕39号）和《梁河县财政局关于下达2019年县级财政资金安排用于人居环境综合提升项目资金的通知》（梁财预[2019]302号）文件精神，我镇结合实际，围绕指标要求认真开展各项工作，确保我镇建档立卡贫困户基本解决农村贫困人口住房、行路、饮水、上学、就医、吃穿、养老保障等问题，真正达到“两不愁三保障”目标，促进社会主义新农村建设。

- 总体目标、建设内容及规模

- （一）总体目标

- 为实现我镇县级财政资金项目人居环境综合提升项目区域贫困户全覆盖，带动项目区人居环境全面提升，到2019年安排财政专项扶贫资金人居环境综合提升项目实施完成后，实现100%的贫困户向新农村、小康村转变，全镇贫困户人口人居环境达标，按期实现脱贫摘帽。

- 建设内容及规模

- 用于遮岛镇50户189人建档立卡贫困户和一般户人居环境综合整治提升，帮助解决建档立卡贫困户和一般户的厨房改造、厕所改造、房屋装修、院场心硬化、墙体维修和其他需提升的内容，提升改造以基本的安全、经济、适用的原则，不贪大求全。具体规模见附表。

- 四、建设期限和实施进度安排

- （一）项目实施年限：2019年6月—2019年12月。

- （二）项目实施进度安排。项目建设以实施方案批复为依据，计划在2019年6月—2019年12月内实施完成，建设期限为3个月，具体进度安排如下：

- 1、2019年6月摸底调查，编制项目实施方案；

- 2、2019年6月实施方案上报梁河县人民政府审批；

- 3、2019年7月，组织进行项目实施工作；

- 4、2019年12月，项目实施结束，完成镇级验收，兑付补助资金。

五、项目专项扶持资金来源及支持环节

（一）项目专项扶持资金的来源

项目扶持资金来源：县级财政资金。

（二）项目专项扶持资金支持环节

根据《梁河县财政局关于下达2019年县级财政资金安排用于人居环境综合提升项目资金的通知》（梁财预[2019]302号）和《梁河县人民政府关于修正梁河县2019年第一批中央财政专项扶贫资金安排用于人居环境整治项目和梁河县2019年县级财政资金安排用于人居环境综合提升项目分配计划的批复》（梁政复〔2019〕39号）文件，下达遮岛镇建档立卡贫困户和一般户人居环境综合提升项目资金40万元。

1、扶持方式

本方案项目实施农户，采取农户自建，如无能力自建的，由镇人民政府统建，镇人民政府验收合格后按此实施方案直接补助资金到农户的方式。

2.资金投入及补助标准

遮岛镇2019年县级安排财政资金建档立卡贫困户和一般户人居环境综合提升项目投入40万元，用于扶持建档立卡贫困户和一般户的人居环境综合提升共50户189人，资金投入13.505万元。其中：建档立卡户10户41人，投入资金2.68元；一般户40户148人投入资金10.825元。

补助标准：自建户主要补助的是建档立卡贫困户和一般户实施人居环境综合提升的材料钱，激发群众的内生动力，引导带动群众投工投劳积极主动进行改造；统建户主要是由镇人民政府委托施工队建设，所以统建户补标准金要高于自建户补助标，以确保项目顺利实施，达到住房安全稳固、提升人居环境的效果。补助标准按照各村结合实际制定的“一户一方案”，因户精准施策。补助资金详见遮岛镇2019年县级安排财政资金建档立卡贫困户和一般户人居环境综合提升项目备案表，最终补助资金以实际完成改造通过镇级验收的补助资金为准。

六、组织管理

（一）管理及职责

1、管理

（1）项目主管单位：梁河县扶贫办

（2）资金管理单位：梁河县财政局

（3）项目实施单位：梁河县遮岛镇人民政府

2、职责

项目采取分级管理、分工负责制。各项目相关单位要加强对项目的组织与领导，抓好项目的监督管理，落实责任制，确保项目的顺利实施。

（1）梁河县扶贫办：履行县政府职能，组织项目实施方案审核，项目建设监督、检查、指导。

（2）县财政局：负责项目资金使用的监督检查，跟踪问效工作，资金使用情况，做到专款专用，并及时拨付。

（3）遮岛镇人民政府：负责编制项目实施方案、组织项目实施、项目初验及验收所需的相关资料收集；负责做好项目区群众的组织、宣传发动，确保项目顺利实施；镇、村干部技术人员做好到户的落实及相关表册的填报、统计，确保项目按期、按质、按量完成。

（二）组织管理

成立由相关领导参与的项目实施领导小组，具体负责项目的实施及管理；由相关技术人员组成技术服务小组，具体负责技术指导工作。

1.项目领导小组及成员名单

成立遮岛镇人居环境综合提升工作领导小组，组成人员名单如下：

组  长：景知成  镇党委副书记、人民政府镇长

成  员：闫雄芳  镇党委委员、人大主席

徐  芳  镇党委副书记

董秋碧  镇纪委书记

杨世礼  镇人民政府副镇长

麻云蔚  镇组织委员

闫生佐  镇武装部部长

尹加佐  派出所所长

杨勤元  镇宣传委员

屈生权  镇项目办工作人员

张  琪  镇扶贫办工作人员

刘  艳  镇扶贫办工作人员

杨  莹  镇扶贫办工作人员

刘  斌  镇扶贫办工作人员

瞿秋格  镇财政所工作人员

聂保柱  南甸社区党总支书记

王  琪  团结社区党总支书记

尹可保  振兴社区党总支书记

何紫娟　勐底社区党总支书记

龚荣才  弄么村党总支书记

杨恩铁  水箐村党总支书记

以及各村第一书记、村主任、副主任、挂村工作队员，领导小组下设办公室于镇脱贫攻坚指挥部办公室，办公室主任由张琪担任，成员由屈生权、刘艳、杨莹、刘斌组成。领导小组负责统筹协调全镇人居环境综合提升工作，开展政策宣传、业务指导，指导各村（社区）开展工作，协调解决遇到的重大问题，督促检查重要工作事项的落实，及时向镇党委、镇政府汇报人居环境改造进展情况、存在的问题和困难及对策建议等相关工作。

各村委会及挂村工作队职责：负责具体组织实施本辖区范围内农户人居环境综合提升工作；负责做好涉及农户的思想发动、组织实施、项目推进、工作协调工作；负责协助工程队落实“一户一方案”的编制、技术服务、监督等工作；负责严格管理改造补助资金的使用和兑付工作；负责完成本村人居环境综合提升档案整理和归档工作。

- 补助资金兑现及相关要求

项目严格县人民政府批复后的方案进行实施。

1、补助对象，全镇建档立卡贫困户和一般户中的重点，住房虽安全稳固，但人居环境较差的贫困户。

2、各村（社区）要充分动员、发挥贫困群众的主体作用，激发群众内生动力，引导带动群众积极主动进行改造，以确保达到住房安全稳固、提升人居环境的效果。

3、梁河县遮岛镇人民政府做好项目照片采集、基础资料等收集工作。

4、兑现补助的规模数据以镇级验收为准、兑现补助的花名册与镇级验收的花名册为准。

5、补助资金兑现到户时，要求到户姓名与身份证、信用社银行账户姓名要一致。

6、镇人民政府验收项目后，依据验收结果，按补助标准兑现补助资金，到户花名册和补助资金以验收合格的到户名册及补助资金为准。

（四）组织验收

按照《梁河县人民政府关于印发梁河县财政专项扶贫资金项目实施管理方案的通知》（梁政发〔2017〕111号）“到户（人）项目由项目实施单位自行完成验收报账，待项目实施完成、资金结算报账、相关档案资料收集完成后，由项目实施单位以正式文件上报县人民政府，请求县级验收。”的规定，由镇人民政府组织验收合格后兑付补助资金，项目全面完成后报请县人民政府组织县级验收。

（五）档案管理

项目建设档案由项目实施单位，从项目实施方案的编制到县级验收，在县扶贫办的指导下，进行全程收集归档，项目建设完成后由镇上存档管理。

七、效益分析

通过项目实施，可使我镇建档立卡贫困户和一般户50户189人人居环境得到提升，减轻贫困户经济负担，为我镇精准扶贫，精准脱贫，实现到2020年彻底消除贫困人口的总体目标奠定良好的基础。

附件：梁河县2019年县级财政资金遮岛镇建档立卡贫困户和一般户人居环境综合提升项目工程备案表

遮岛镇人民政府

2019年6月26日