
梁河县住建局2016年度部门决算编制说明

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）主要职能
（一）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。根据国家住房政策，拟订我县住房和建设规划并组织实施；拟订廉租住房规划、组织实施；编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施。
（二）承担全县保障性安居工程建设管理职责、物业管理职责、建设拆迁和房屋安全监管、房地产交易、抵押、租赁、拍卖等行政管理职责，依法查处房地产市场活动中各种违法违章行为。规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。 

（三）贯彻落实住房和城乡规划建设及人民防空有关法律法规，研究制定全县房地产行业、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、市政公用事业、燃气经营者改动市政燃气设、人民防空建设的政策以及相关的中长期规划和年度计划并组织指导实施。
（四）负责县域城镇体系规划、城市总体规划的实施工作；负责规划区控制性详细规划、重要地段修建性详细规划的编制、审报和实施工作；会同有关部门编制相关专项规划。
（五）负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划审批，核发《建设项目选址意见书》、《 建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》的核发工作，指导村镇建设规划工作。
（六）负责规范全县规划设计市场；依法收集、管理城乡规划基础资料、建设工程档案。
（七）负责建立和完善全县城乡规划信息系统，审核和发布有关规划信息；负责城乡规划和重大建设项目的前期研究工作。组织实施全县人民防空通信警报建设与管理，监督全县人民防空通信警报畅通；制定人民防空通信警报组网方案，协调县内通信部门及其他部门专用通信对人民防空通信警报实施保障；负责全县人民防空通信网络的建设和战备执勤。
（八）组织制定建筑和人防建设项目可行性研究、经济评价方法、经济参数、建设标准、建设用地指标和工程造价管理制度，与有关部门联合发布；监督检查指导各类工程建设标准定额的实施。
（九）指导全县建筑活动；规范建筑市场秩序；审核工程建设设计方案、指导与监督有关工程设计和施工招标活动；综合管理工程监理工作；指导和管理全县建设市场和建筑队伍，负责工程勘察设计、测绘、建筑安装、建筑装饰的行业管理；贯彻执行工程质量及安全标准，监督检查工程质量及施工安全；参与重点建设工程的竣工验收和评价工作。组织开展全县人民防空科学技术研究，推广应用科研成果，监督执行人民防空技术标准。
（十）负责全县风景名胜区规划及城市绿地系统规划审核报批工作；负责中心城区“红线”、“黄线”、“白线”、“蓝线”的划定和实施工作，并做好监督管理工作。
（十一）负责全县建设行业人才培养规划、人才队伍建设和执业资格的管理工作，指导行业技术队伍及职工培训和继续教育工作。
（十二）负责全县城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护；负责城镇污水处理工作。
（十三）承担城市路灯规划建设工作；承担城市户外广告、城市建筑物、构筑物沿街标志等公益基础设施的规划审批职责；负责城市基础设施建设环节相关专项资金和项目资本金的管理工作。
（十四）开展全县人民防空组织指挥工作，监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实；拟订人民防空演习方案，经批准后组织实施。
 （十五）组织开展全县人民防空宣传教育。制定人民防空教育计划，指导并会同有关部门组织开展全县中小学生的人民防空知识教育；制定全县人民防空干部教育培训计划，并组织实施。
（十六）管理县人民防空经费和资产，编制县人民防空经费预决算，对使用情况实施监督检查。
（十七）战时组织指挥县城人民群众进行防空袭斗争，消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战，协助有关部门恢复生产和生活秩序。
（十八）行使市容市貌环境卫生管理、规划管理、建筑市场、城市绿化管理、市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权，依法决定拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。
（十九）行使环境保护方面法律、法规、规章规定的在市区内对向大气排放有毒有害气体和烟尘及制造影响工作和居民生活的噪声污染行为的行政处罚权。
（二十）行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的在集贸市场之外城区道路和公共场所摆摊设点、流动兜售经营的行政处罚权。
（二十一）行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对侵占道路（主干道和车行道除外）行为的行政处罚权。
（二十二）行使房产管理方面法律、法规、规章规定的对房屋拆迁、房地产开发、物业管理方面违法违规行为的行政处罚权。
（二十三）行使牲畜定点屠宰管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
（二十四）行使文化市场管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准擅自从事占道文化娱乐经营活动和占道贩卖图书、报刊、录音录像制品、激光视（唱）盘等损害市容、阻碍交通和妨碍社会正常生活秩序行为的行政处罚权。
（二十五）行使语言文字管理方面法律、法规、规章规定的对城市户外广告、招牌、灯箱等不规范使用汉字行为的行政处罚权。
（二十六）承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍

（一）梁河县城镇保障性安居工程。2012年州政府下达梁河县保障性安居工程建设任务300套，总建筑面积15000平方米，总投资3819.1万元，已竣工，并于年初全部分配入住。

2013年公共租赁住房建设任务120套，总占地面积6670平方米，总建筑面积6595.56平方米，总投资1812.66万元。该项目于2013年11月19日在德宏州公共资源交易中心开标，梁河县民族建筑公司为施工中标单位，中标合同价为1583.07万元。截至2015年底完成投资1068万元，2016年计划投资744.66万元,2016年11月份完成投资600万元，占全年计划投资的80.64%。已基本建设80套，另外40套已施工至三层剪力墙，预计2016年底完工。

（二）市政道路建设工程。先锋路延长线及怡心花园小区道路工程总投资1461万元，2016年计划投资476万元，截至11月份已经完成投资430万元；梁河县滨河路西段K0+000至K1+300、梁河县滨河路西段延长线、过境路、保障路道路建设项目。梁河县滨河路西段K0+000至K1+300 (长约300米，宽16米)、梁河县滨河路西段延长线（长约378米，宽16米）、过境路（长约249米，宽18米）、保障路（长约277米，宽16米）道路建设工程，工程内容包括道路、给排水、强弱电等图纸包含的建设内容。总投资2600万元，2016年计划投资600万元，截至11月份完成投资222万元；梁河县团结社区棚户区道路基础设施配套改造工程，总投资220万元，截至11完成投资113万元，占全年计划投资的41.39%。

（三）梁河县农村危房改造及地震安居工程。完成了2015年775户农村危房改造及抗震安居工程竣工验收，并兑付资金1076.45万元；2015年农村危房改造续建项目完成投资7370万元（纳入2016年固定资产统计）；2016年梁河县农村危房改造项目1500户，计划投资30000万元（含农户自筹），中央和省级共下达资金1511.4465万元。截至11月已开工建设1252户，开工率：81%，竣工637户，竣工率：42.46%，完成投资10192万元。合计共完成投资17562万元。

（四）梁河县第三水厂及输水管线工程。该水厂选址于河西乡邦读自然村西北侧，建设规模为近期0.5万吨/日，远期1万吨/日，预计总投资3127.28万元。2012年12月州财政局下达省级预算内前期工作经费100万元，专项用于梁河县县城水厂建设。2014年10月13日省住建厅和省发改委联合下发了《关于梁河县第三水厂输水管线工程初步设计的批复》（云建城〔2014〕490号），目前，正在进行施工图审核。
（五）建制镇“一水两污”项目情况。根据《云南省住房和城乡建设厅编制的2013年—2017年建制镇供水、污水和生活垃圾处理设施项目专项规划》，我县芒东镇、勐养镇、九保乡供水，芒东镇、九保乡污水，芒东镇、九保乡生活垃圾处理设施建设项目在2014—2015年实施。2014年下达芒东镇和九保乡“一水两污”省级专项补助资金900万元（每个项目150万元），县级安排65万元用于项目实施方案建设编制，芒东垃圾处理厂已签订设计合同，实施方案已经完成，招投标结束、确定中标单位，施工单位进场施工。

（六）梁河县城市棚户区（城中村）改造建设项目情况。州人民政府下达我县2016-2017年城市棚户区改造任务数为160户。项目通过原址回迁安置、货币补偿安置与改扩翻建相结合的方式实施，项目涉及遮岛镇李家巷、克家巷片区，棚户区建筑面积39200㎡，概算总投资13264.48万元。其中2016年城市棚户区改造任务数为80户，项目总投资6317.12 万元，其中：上级补助资金200 万元，占总投资的3.3%；县级自筹1117.12 万元，占总投资的17.7%；申请专项建设基金和银行贷款5000万元，占总投资的79%。目前，完成了初步规划、可研、环评报告编制等工作，《可研报告》通过了州发改委组织的评审，现已由州发改委向上帮助申报中央和省级保障性安居工程配套基础设施建设专项补助资金，与农发行接洽申报项目建设基金以及金融信贷的有关事宜。融资到位800万元，州发改委下达前期工作经费60万元，完成了80户改造协议的签订工作及项目设计、评估中介机构的招投标工作，现正在进行地勘、监理等招投标工作及项目区内场地平整等工作。完成了25户货币化安置，已兑付安置资金163.8781万元，征地22.151亩。

（七）梁河县城市路网建设工程项目。主要以新老城区联络线以及滨河道路为主，拟新建城市道路全长8314米、宽16—36米，计划总投资37124.27万元，其中土建工程23161.95万元，其他基本建设费用9041.75万元，预备费2576.30万，建设利息2344.27万元。目前可研已完成，正在进行项目评审。

（八）房地产开发情况。2016年在建房地产开发项目共计6个，2016年总计划投资：16400万元，1-11月份已经完成8320万元，完成全年50.73%。

1.梁河县龙城华府：该项目计划总投资3000万元，2016年计划投资1000万元，截至11月份完成投资1300万元,占全年总投资的130%。2.梁河县金塔温泉旅游小镇：该项目计划总投资4.5亿元，2016年计划投资2000万元，截至11月份完成投资1200万元,占全年总投资的60%。3.梁河县怡心花园二期：该项目计划总投资1.0849亿元，2016年计划投资3000万元,截至11月份完成投资1900万元,占全年总投资的63.33%。4.梁河县银湾水岸：该项目计划总投资2亿元，2016年计划投资1000万元，截至11月份完成投资685万元，占全年总投资的68.5%。5.梁河县南甸花园：该项目计划总投资9000万元，2016年计划投资2000万元，截至11月份完成投资2000万元,占全年总投资的100%。6.梁河县江峰大酒店：该项目计划总投资2.3亿元，2016年计划投资2000万元，截至11月份完成投资825万元，占全年总投资的41.25%。7.梁河县龙翔世博城：该项目计划总投资2.8亿元，2016年计划投资3400元，截至11月下旬完成投资400万元。
二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入住建局2016年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位2个：梁河县住房和城乡规划建设局机关、梁河县城市管理综合行政执法局。
2.事业单位3个：房地产管理中心、环境卫生管理站、园林绿化站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

梁河县2016年末实有人员编制55人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制16人），事业编制29人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员11人），事业人员28人。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

梁河县住建局2016年度收入合计 2334.06万元。其中：财政拨款收入2334.06万元，占总收入的100%；比上年减少1283.11万元，减幅为35%；减少原因为因实施的项目不同，拨入的项目资金减少所至。
二、支出决算情况说明

梁河县住建局2016年度支出合计1532.60万元。其中：基本支出866.35万元，占总支出的56％；项目支出666.25万元，占总支出的44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2145.29万元，减幅为58%，减少原因为收入减少，支出也相应减少。
（一）基本支出情况

2016年度用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866.35万元。与上年对比增加了271.94万元,主要原因防空办并入，增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障住建局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出666.25万元。与上年对比减少2410.22万元,主要原因分析是实施的城市基础设施建设及保障性安居工程建设相应完工，所以支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

梁河县住建局2016年度一般公共预算财政拨款支出1430.76万元,占本年支出合计的93%。与上年对比减少2124.6万元，减少原因为实施的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况




1.一般公共服务（类）支出46.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.2%。主要用于人大、政协事务支出，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.国防（类）支出6.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于人民防空办公支出。

3.社会保障和就业（类）支出109.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于退休人员支出。

4. 节能环保（类）支出14.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于垃圾处理及污水处理相关支出。

5. 城乡社区（类）支出945.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66%。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等支出。

6.农林水（类）支出33.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.3%。主要用于防汛及农村基础设施建设支出。

7. 住房保障（类）支出368.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.79%。主要用于廉租住房、棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房、其他保障性安居工程支出及公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

梁河县住建局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.6万元，支出决算为65.1万元，完成预算的1808%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为56.52万元，完成预算的1570%；公务接待费支出决算为8.58万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行费支出中含局机关的公务用车支出，环卫站的垃圾清运车支出、洒水车支出、路灯高空作业车支出、吸粪车支出，接待费年初无预算）。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加27.83万元，增长42.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加28.65万元，增长102%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降8.5%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是新购了一辆垃圾清运车，城区清运范围增大，环卫运行支出相应增大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56.52万元，占87%；公务接待费支出8.58万元，占13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出56.52万元。其中：

公务用车购置支出21.7万元，购置垃圾清运车1辆。具体购置车辆原因是城区清运范围增大。

公务用车运行维护支出34.82万元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于公务用车及环卫垃圾清运车、路灯高空作业车、洒水车、垃圾场作业车等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.58万元。其中：

国内接待费支出8.58万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待80批次，接待人次965人。主要用于城乡建设、城乡规划、保障房建设等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出142.47万元，与上年对比增加了55.82万元,主要原因是新购了一辆垃圾清运车，支出相应增大，防空办并入，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明 

2016年度住建局政府采购支出总额22.33万元，其中：政府采购货物支出22.33万元、占政府采购支出总额的 100 %。 

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六.名词解释。 

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 
（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 
（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 
（九）城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。 
（十）城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
（十一）城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
（十二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。 
归口管理的行政单位离退休（项）: 反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 
事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 
离退休人员管理机构（项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。 
（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。 
购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 
（十四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 
（十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
（十七）“三公”经费：中央财政预决算管理的“三公”经费指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映68 
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵支出（含车辆购臵税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
（十八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购臵费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
                                 2017年11月8日

1

